### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 сентября 2022 года                                                                                        № 691

г. Ливны

О внесении изменений в постановление

администрации города Ливны от 26 февраля

2020 года № 125 «Об утверждении муниципальной

программы «Капитальный ремонт системы

водоснабжения на территории города Ливны

Орловской области на 2021-2023 годы»

Руководствуясь постановлением администрации города Ливны от 17 июня 2021 года № 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ливны Орловской области»  администрация  города  Ливны п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести в постановление администрации города Ливны от 26 февраля 2020 года № 125 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт системы водоснабжения на территории города Ливны Орловской области на 2021-2023 годы» следующие изменения:

1) в названии постановления слова «на 2021-2023 годы» исключить;

2) в пункте 1 постановления слова «на 2021-2023 годы» исключить;

3) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на сайте http://www.adminliv.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации города Ливны по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.

Глава города                                                                                                     С.А. Трубицин

Синицын И.Н.

84867772648

Приложение

к постановлению администрации

города Ливны

от _26 сентября_____ 2022 г. № 691

## «Приложение

к постановлению администрации

города Ливны

от 26 февраля 2020 г. № 125»

| Паспорт муниципальной программы «Капитальный ремонт системы водоснабжения на территории города Ливны Орловской области» |
| --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Капитальный ремонт системы водоснабжения на территории города Ливны Орловской области» (далее – муниципальная программа) |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны |
| Соисполнитель муниципальной программы | МУП «Водоканал» г. Ливны |
| Цель муниципальной программы | Основной целью реализации муниципальной программы является повышение надежности и качества водоснабжения на территории города Ливны. |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение необходимых объемов подачи воды нормативного качества потребителям города. Снижение потерь холодной воды в процессе транспортировки до потребителей. Снижение аварийности на сетях водоснабжения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Один этап, 2021-2026 годы |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, составляет 5913,4 тыс. руб., из них: - 1200,0 тыс. руб. – средства бюджета города Ливны, в том числе по годам: 2021 год – 150,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 1050,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 0,0 тыс. руб.; 2026 год – 0,0 тыс. руб.; - 4713,4 тыс. руб. – средства МУП «Водоканал» г. Ливны, в том числе по годам: 2021 год – 3800,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб.; 2025 год – 487,9 тыс. руб.; 2026 год – 425,5 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Ливны подлежит ежегодному уточнению исходя из возможности финансирования на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Обеспечение объема подачи питьевой воды потребителям к 2026 году – не менее 19,0 тыс. куб. м/сутки. 2. Сокращение объема потерь воды при транспортировке к 2026 году до показателя – не более 9%. 3. Снижение аварийности на сетях водоснабжения к 2026 году – не более 0,05 ед./км в год. |

1. Приоритеты деятельности органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы

Одним из ключевых направлений развития города является повышение качества жизни населения. В рамках данного направления обеспечение надёжного и качественного водоснабжения населения занимает одно из основных мест.

В настоящее время назрела необходимость принятия срочных мер по модернизации сетей водоснабжения города с использованием современных трубопроводов из полимерных материалов, обладающих более высокой прочностью и пропускной способностью. Также назрела необходимость замены установленного на водозаборах города насосного оборудования.

Создание условий для повышения надежности и качества водоснабжения  является одной из приоритетных целей развития города Ливны. Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение данной цели.

2. Характеристика текущего состояния системы водоснабжения города Ливны

Водоснабжение города Ливны осуществляется из каптажа нисходящих родников водозабора №3 «Ключевка» с дебетом воды 9-10 тыс. куб. м/сут. и водозабора №1 с дебетом воды 3-4 тыс. куб. м/сут. В летнее время потребность в воде возрастает до 17-19 тыс. куб. м/сут. Родниковая вода обладает уникальными санитарными, органолептическими и химическими свойствами, но в настоящее время обеспечить её подачу потребителям в требуемых объемах и с необходимым качеством не представляется возможным по причине состояния водопроводных сетей.

Протяженность сетей холодного водоснабжения города составляет 191,7 км. В настоящее время общий износ сетей составил 60%. При этом протяженность сетей со 100% износом составила 101,1 км., в том числе сетей из стальных труб – 52,1 км, сетей из чугунных труб – 45,8 км, сетей из асбестоцементных труб – 3,2 км. На протяжении длительного периода времени замена отслуживших срок эксплуатации сетей водоснабжения не производилась по причине отсутствия средств в бюджете города и у МУП «Водоканал». Как следствие на сетях ежегодно растет количество аварийных ситуаций. Так, в 2017 году было зафиксировано и устранено 23 порыва сетей, в 2018 – 26 порывов; в 2019 их количество возросло до 36. По причине ветхости водопровода не представляется возможным запустить в эксплуатацию резервный водозабор №4 «Воротынск», мощность которого позволяет подать дополнительно до 7 тыс. куб. м воды в сутки. Из-за состояния сетей ежегодно растет объем потерь воды при транспортировке, который на момент разработки муниципальной программы составляет 41,3 %. В силу вышеуказанных причин в некоторых районах города возникают проблемы с подключением к централизованным сетям водоснабжения новых потребителей по причине отсутствия резерва мощности и резерва пропускной способности магистральных сетей.

Анализ сложившейся ситуации в системе водоснабжения города свидетельствует о необходимости принятия срочных мер по её модернизации.

Реализация муниципальной программы направлена на решение изложенных выше проблем. Выполнение мероприятий муниципальной программы в первую очередь позволит  снизить аварийность на сетях водоснабжения и уменьшить потери холодной воды в процессе её транспортировки до потребителей.

## 3.  Цель и задачи муниципальной программы

Основной целью реализации муниципальной программы является повышение надежности и качества водоснабжения на территории города Ливны.

Основные задачи муниципальной программы:

- Обеспечение необходимых объемов подачи воды нормативного качества потребителям города;

- Снижение потерь холодной воды в процессе транспортировки до потребителей.

- Снижение аварийности на сетях водоснабжения.

## 4. Обоснование набора основных мероприятий муниципальной программы

Достижение основной цели муниципальной программы и решение поставленных задач по обеспечению необходимых объемов подачи воды нормативного качества потребителям города,  снижению потерь холодной воды в процессе транспортировки до потребителей, снижению аварийности на сетях водоснабжения возможно только путем выполнения комплекса взаимосвязанных мероприятий по капитальному ремонту системы водоснабжения города в рамках реализации основного мероприятия муниципальной программы. Реализация основного мероприятия муниципальной программы рассчитана на 6 лет в один этап.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 2 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы определяется условиями её реализации в 2021-2026 годах и осуществляется за счет средств бюджета города Ливны и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5913,4 тыс. руб., из них:

- 1200,0 тыс. руб. – средства бюджета города Ливны, в том числе по годам:

2021 год – 150,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 1050,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.;

2026 год – 0,0 тыс. руб.;

- 4713,4 тыс. руб. – средства МУП «Водоканал» г. Ливны, в том числе по годам:

2021 год – 3800,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 487,9 тыс. руб.;

2026 год – 425,5 тыс. руб.

## Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Ливны подлежит ежегодному уточнению исходя из возможности финансирования на очередной финансовый год и плановый период.

## 6. Описание рисков реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов:

- экономические риски, связанные с кризисными явлениями в социально-экономическом развитии города Ливны;

- финансовые риски, связанные с недостатком средств для реализации мероприятий муниципальной программы.

Управление рисками муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством. С целью минимизации рисков будет применяться мониторинг показателей социально-экономического развития города Ливны.

Риск неэффективных расходов бюджетных средств может быть предупрежден путем повышения концентрации средств на важнейших приоритетных направлениях экономики, оптимизации мероприятий муниципальной программы.

Для оценки хода и результативности решения поставленных задач предусмотрены целевые показатели (индикаторы) развития мероприятий.

Оценка эффективности комплекса мероприятий по капитальному ремонту системы водоснабжения на территории города осуществляется по следующим целевым показателям (индикаторам):

- среднесуточный объем подачи питьевой воды, тыс. куб. м/сутки;

- объем потерь на транспортировку, %;

- снижение аварийности на сетях, ед./км в год.

Значения целевых индикаторов с разбивкой по годам реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно по результатам целевых показателей (индикаторов) реализации мероприятий.

## Приложение 1

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт системы

водоснабжения на территории города Ливны Орловской области»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

"Капитальный ремонт системы водоснабжения на территории города Ливны Орловской области"

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: повышение надежности и качества водоснабжения на территории города Ливны |
| 1.1. | Решение нижеперечисленных задач муниципальной программы и, соответственно, достижение значений целевых показателей, осуществляется путем выполнения программных мероприятий в комплексе. Задача 1: обеспечение необходимых объемов подачи воды нормативного качества потребителям города. Задача 2: снижение потерь холодной воды в процессе транспортировки до потребителей. Задача 3: снижение аварийности на сетях водоснабжения. |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1: «Капитальный ремонт системы водоснабжения города Ливны Орловской области» |
|  | Мероприятие 1.1: Капитальный ремонт водовода ф 315 мм от ВНС «Воротынск» до ВНС «Ключевка» протяженностью 1,1 км | Показатель (индикатор): среднесуточный объем подачи питьевой воды Показатель (индикатор): объем потерь на транспортировку Показатель (индикатор): снижение аварийности на сетях | тыс. куб. м/сутки % ед. /км в год | 6,0 19 0,15 | 6,1 9,9 0,1 | 7 9,8 0,07 | 10 9,7 0,07 | 13 9,5 0,06 | 16 9,3 0,06 | 19 9 0,05 |
|  | Мероприятие 1.2: Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт водопровода ф 315 мм в п. Нагорный от а/д «Орел-Тамбов» по ул. Ямская протяженностью 1,15 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3: Разработка проектно-сметной документации на строительство участка водопровода от ул. Елецкой до ул. Южной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4: Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт водовода ф 400 мм по ул. Фрунзе от НС «Ключевка-2» до пер. Луговой протяжённостью 1,35 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.5: Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт водовода ф 315 мм по ул. Орловская протяжённостью 0,7 км, водовода ф 315 мм по ул. Л-та Шебанова протяженностью 0,7 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.6: Замена насоса ЭЦВ 10-160-125 на водозаборе №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.7: Замена насоса ЭЦВ 10-65-110 на водозаборе №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт системы

водоснабжения на территории города Ливны Орловской области»

Перечень

основных мероприятий муниципальной

программы "Капитальный ремонт системы водоснабжения на территории города Ливны Орловской области"

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок. | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт системы водоснабжения города Ливны Орловской области» |
| 1.1 | Капитальный ремонт водовода ф 315 мм от ВНС «Воротынск» до ВНС «Ключевка» протяженностью 1,1 км | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2021 | 2021 | Сокращение объема потерь холодной воды в процессе транспортировки, снижение аварийности |
| 1.2 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт водопровода ф 315 мм в п. Нагорный от а/д «Орел-Тамбов» по ул. Ямская протяженностью 1,15 км | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2023 | 2023 | Выполнение в перспективе работ в соответствии с проектно-сметной документацией, направленных на сокращение объема потерь холодной воды в процессе транспортировки и снижение аварийности |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство участка водопровода от ул. Елецкой до ул. Южной | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2023 | 2023 | Выполнение в перспективе работ в соответствии с проектно-сметной документацией, направленных на обеспечение надежного и качественного водоснабжения населения ул. Южная |
| 1.4 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт водовода ф 400 мм по ул. Фрунзе от НС «Ключевка-2» до пер. Луговой протяжённостью 1,35 км | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2023 | 2023 | Выполнение в перспективе работ в соответствии с проектно-сметной документацией, направленных на сокращение объема потерь холодной воды в процессе транспортировки и снижение аварийности |
| 1.5 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт водовода ф 315 мм по ул. Орловская протяжённостью 0,7 км, водовода ф 315 мм по ул. Л-та Шебанова протяженностью 0,7 км | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2023 | 2023 | Выполнение в перспективе работ в соответствии с проектно-сметной документацией, направленных на сокращение объема потерь холодной воды в процессе транспортировки и снижение аварийности |
| 1.6 | Замена насоса ЭЦВ 10-160-125 на водозаборе №1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2025 | 2025 | Обеспечение необходимых объемов подачи воды потребителям |
| 1.7 | Замена насоса ЭЦВ 10-65-110 на водозаборе №1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2026 | 2026 | Обеспечение необходимых объемов подачи воды потребителям |

## Приложение 3

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт системы

водоснабжения на территории города Ливны Орловской области»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, мероприятий, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы по годам реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Капитальный ремонт системы водоснабжения на территории города Ливны Орловской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города, МУП «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 5913,4, в том числе 1200,0 – средства бюджета г. Ливны 4713,4 – средства МУП «Водоканал» | 3950,0, в том числе 150,0 – средства бюджета г. Ливны 3800 – средства МУП «Водоканал» | 0,0 | 1050,0 - средства бюджета г. Ливны | 0,0 | 487,9 - средства МУП «Водоканал» | 425,5 - средства МУП «Водоканал» |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт системы водоснабжения города Ливны Орловской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города, МУП «Водоканал» | 5913,4, в том числе 1200,0 – средства бюджета г. Ливны 4713,4 – средства МУП «Водоканал» | 3950,0, в том числе 150,0 – средства бюджета г. Ливны 3800 – средства МУП «Водоканал» | 0,0 | 1050,0 - средства бюджета г. Ливны | 0,0 | 487,9 - средства МУП «Водоканал» | 425,5 - средства МУП «Водоканал» |
| Мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт водовода ф 315 мм от ВНС «Воротынск» до ВНС «Ключевка» протяженностью 1,1 км | МУП «Водоканал» | 3800,0 - средства МУП «Водоканал» | 3800,0 -средства МУП «Водоканал» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт водопровода ф 315 мм в п. Нагорный от а/д «Орел-Тамбов» по ул. Ямская протяженностью 1,15 км | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 300,0 - средства бюджета г. Ливны | 150,0 - средства бюджета г. Ливны | 0,0 | 150,0 -средства бюджета г. Ливны | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство участка водопровода от ул. Елецкой до ул. Южной | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 300,0 -средства бюджета г. Ливны | 0,0 | 0,0 | 300,0 - средства бюджета г. Ливны | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт водовода ф 400 мм по ул. Фрунзе от НС «Ключевка-2» до пер. Луговой протяжённостью 1,35 км | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 200,0 - средства бюджета г. Ливны | 0,0 | 0,0 | 200,0 -средства бюджета г. Ливны | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт водовода ф 315 мм по ул. Орловская протяжённостью 0,7 км, водовода ф 315 мм по ул. Л-та Шебанова протяженностью 0,7 км | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 400,0 - средства бюджета г. Ливны | 0,0 | 0,0 | 400,0 - средства бюджета г. Ливны | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6 | Замена насоса ЭЦВ 10-160-125 на водозаборе №1 | МУП «Водоканал» | 487,9 - средства МУП «Водоканал» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487,9 - средства МУП «Водоканал» | 0,0 |
| Мероприятие 1.7 | Замена насоса ЭЦВ 10-65-110 на водозаборе №1 | МУП «Водоканал» | 425,5 - средства МУП «Водоканал» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 425,5 - средства МУП «Водоканал» |

Постановление готовил           Отдел ЖКХ управления ЖКХ

(наименование управления, комитета, отдела)

Завизировали:

Заместитель главы

администрации                                        С.А. Барыбин       _____________   ______________

(Ф.И.О.)                    подпись                дата

Начальник управления ЖКХ                Н.Ф. Соколова           _____________   ____________

(Ф.И.О.)                    подпись                    дата

Начальник  финансового управления       Н.М. Парахина           ____________       __________

(Ф.И.О.)                          подпись                 дата

Начальник

юридического отдела                               И.В. Ивлева              _____________       _________

(Ф.И.О.)                    подпись                   дата

Начальник отдела документационного

и хозяйственного обеспечения

Л.И. Кофанова            _____________       _________

(Ф.И.О.)                    подпись                    дата

Рассылка: отдел документационного и хозяйственного обеспечения, отдел жилищно-коммунального хозяйства  управления ЖКХ администрации города

(наименование организаций, учреждений, кому направлен документ)

# Итого: __2______

Постановка на контроль:  ______________________________________________________

# Ф.И.О. исполнителя, ответственного за исполнение документа

Постановление подготовил:

Синицын И.Н. – гл. специалист отдела ЖКХ управления ЖКХ__________

(Ф.И.О. и должность работника, подготовившего документ)