### Герб Ливен на БЛАНК

### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.12.2024 № \_\_921\_\_\_\_\_

 г. Ливны

О внесении изменений в постановление

администрации города Ливны от 8 ноября

2019 года № 783 «Об утверждении муниципальной

программы «Стимулирование развития жилищного

строительства на территории города Ливны

Орловской области»

 В целях уточнения программных мероприятий муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны Орловской области», объемов и источников их финансирования, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Ливны от 17 июня 2021 года № 59 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ливны Орловской области», администрация города Ливны п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Ливны от 8 ноября 2019 года № 783 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны Орловской области» изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Разместить настоящее постановление на сайте http://www.adminliv.ru.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ливны по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.

Глава города С.А. Трубицин

Приложение

к постановлению администрации

города Ливны

 от \_\_19.12.\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_921\_

«Приложение

к постановлению администрации

 города Ливны

от 8 ноября 2019 г. № 783»

|  |
| --- |
| Паспорт муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны Орловской области» |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны Орловской области» (далее – муниципальная программа) |
| Основание для разработки муниципальной программы  | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны |
| Соисполнители муниципальной программы |  Управление муниципального имущества администрации города Ливны  |
| Цель муниципальной программы |  Основной целью реализации муниципальной программы является повышение доступности и комфортности жилья на территории города Ливны. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Увеличение объемов ввода жилья в эксплуатацию.
2. Обеспечение земельных участков, выделенных под жилищное строительство, объектами инженерной инфраструктуры.
 |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств на выполнение мероприятий муниципальной программы составляет 42643,2 тыс. руб., из них:- 16252,2 тыс. руб. – средства бюджета города Ливны, в том числе по годам:2020 год – 600,0 тыс. руб.;2021 год – 2184,5 тыс. руб.;2022 год – 325,0 тыс. руб.;2023 год – 1375,4 тыс. руб.;2024 год – 600,0 тыс. руб.;2025 год – 11167,3 тыс. руб.;- 16667,3 тыс. руб. – средства областного бюджета, в том числе по годам:2020 год – 0,0 тыс. руб.;2021 год – 0,0 тыс. руб.;2022 год – 2783,5 тыс. руб.;2023 год – 10000,0 тыс. руб.;2024 год – 0,0 тыс. руб.;2025 год – 3883,8 тыс. руб.;- 8414,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета, в том числе по годам:2020 год – 0,0 тыс. руб.;2021 год – 0,0 тыс. руб.;2022 год – 0,0 тыс. руб.;2023 год –0,0 тыс. руб.;2024 год – 0,0 тыс. руб.;2025 год – 8414,6 тыс. руб.;- 1309,1 тыс. руб. – внебюджетные источники финансирования, в том числе по годам:2020 год – 0,0 тыс. руб.;2021 год – 133,2 тыс. руб.;2022 год – 0,0 тыс. руб.;2023 год – 0,0 тыс. руб.;2024 год – 1175,9 тыс. руб.;2025 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  1. Обеспечение объема ввода жилья, в т. ч. малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, к 2025 году – не менее 12700 кв. м. в год.2. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства, в т. ч. льготным категориям граждан, за 2020- 2025 годы – не менее 342 участков.3. Обеспечение 100% бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города.4. Обеспечение 100% бесперебойного газоснабжения застроенных территорий города.  |

 **1. Приоритеты деятельности органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы**

Одним из ключевых направлений развития города является повышение качества жизни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной обеспеченности населения занимает одно из основных мест.

Развитие строительства - реальная возможность ускорить обеспечение граждан комфортным жильем по доступным ценам. Для этого необходимо обеспечить реализацию разработанной и утвержденной документации по планировке территории, а также обеспечить подготовку новых земельных участков для строительства, в том числе решить вопрос по разработке проектов планировки территорий и обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой.

Создание условий для обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры и повышения доступности и комфортности жилья становится одной из приоритетных целей развития города.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение данной цели.

1. **Характеристика текущего состояния сферы жилищного строительства города**

С 2016 по 2019 год в городе Ливны в эксплуатацию введено 32424 кв. м жилья, в том числе по годам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 8095 кв. м | 4761 кв. м | 7568 кв. м | 12000 кв. м |

Решениями Ливенского городского Совета народных депутатов от 17.11.2011г. №6/40-ГС и №6/41-ГС утверждены Генеральный план и Правила землепользования и застройки города Ливны.

Генеральным планом города Ливны определены следующие мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры:

- комплексное благоустройство существующих жилых микрорайонов и кварталов;

- развитие территорий жилых зон как на свободных территориях, так и за счет реконструкции территорий ветхого фонда;

- развитие системы общественных центров и комплексов;

- благоустройство существующих парковых зон, строительство новых объектов городского озеленения;

- разработка проектов планировки на отдельные районы города.

Одной из основных проблем в сфере жилищного строительства является вопрос подготовки земельных участков под строительство жилья, который является одним из ключевых как с точки зрения сокращения сроков строительства, так и с точки зрения возможного снижения его стоимости. Дальнейшее развитие точечной застройки с использованием существующих возможностей объектов коммунальной инфраструктуры не представляется возможным, так как действующие мощности сегодня уже не могут в полном объеме обеспечить потребности строящихся объектов. Планируемое увеличение объемов жилищного строительства необходимо обеспечить опережающим развитием инженерной инфраструктуры как путем строительства новых объектов, так и модернизации и технического перевооружения действующих.

 Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить подготовку новых земельных участков для строительства, в том числе решить вопрос по разработке проектов планировки территорий и обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой.

1. Цели и задачи муниципальной программы

 Основной целью реализации муниципальной программы является повышение доступности и комфортности жилья на территории города Ливны.

Основные задачи Программы:

1. увеличение объемов ввода жилья в эксплуатацию;
2. обеспечение земельных участков, выделенных под жилищное строительство, объектами инженерной инфраструктуры.

4. Обоснование набора основных мероприятий муниципальной программы

Достижение основной цели муниципальной программы и решение поставленных задач по увеличению объемов ввода жилья и обеспечению земельных участков, выделенных под жилищное строительство, объектами инженерной инфраструктуры возможно только путем выполнения комплекса мероприятий, направленных на стимулирование развития жилищного строительства, включая мероприятия по строительству на территории города сетей водо- и газоснабжения.

Перечень программных мероприятий приведен в [приложении](file:///%5C%5CAdmserv%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%95%D0%A2-%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2%D0%90%20%D0%90%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%5C%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%96%D0%9A%D0%A5%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc#P257) 2 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий муниципальной программы рассчитана на 6 лет в один этап.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Общий объем средств на выполнение мероприятий муниципальной программы составляет 42643,2 тыс. руб., из них:

- 16252,2 тыс. руб. – средства бюджета города Ливны, в том числе по годам:

2020 год – 600,0 тыс. руб.;

2021 год – 2184,5 тыс. руб.;

2022 год – 325,0 тыс. руб.;

2023 год – 1375,4 тыс. руб.;

2024 год – 600,0 тыс. руб.;

2025 год – 11167,3 тыс. руб.;

- 16667,3 тыс. руб. – средства областного бюджета, в том числе по годам:

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 2783,5 тыс. руб.;

2023 год – 10000,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 3883,8 тыс. руб.;

- 8414,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета, в том числе по годам:

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год –0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.;

2025 год – 8414,6 тыс. руб.;

- 1309,1 тыс. руб. – внебюджетные источники финансирования, в том числе по годам:

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 133,2 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 1175,9 тыс. руб.;

2025 год – 0,0 тыс. руб.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению исходя из возможности бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

6. Описание рисков реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов:

- экономические риски, связанные с кризисными явлениями в социально-экономическом развитии города Ливны;

- финансовые риски, связанные с недостатком средств для реализации мероприятий муниципальной программы.

Управление рисками муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством. С целью минимизации рисков будет применяться мониторинг показателей социально-экономического развития города Ливны.

Риск неэффективных расходов бюджетных средств может быть предупрежден путем повышения концентрации средств на важнейших приоритетных направлениях экономики, оптимизации мероприятий муниципальной программы.

Для оценки хода и результативности решения поставленных задач предусмотрены целевые показатели (индикаторы) развития мероприятий.

Оценка эффективности комплекса мероприятий, направленных на стимулирование развития жилищного строительства на территории города, осуществляется по следующим целевым показателям (индикаторам):

- годовой ввод жилья, кв.м;

- количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, шт.;

- обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города, %;

- обеспечение бесперебойного газоснабжения застроенных территорий города, %.

Значения целевых индикаторов с разбивкой по годам реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно по результатам целевых показателей (индикаторов) реализации мероприятий.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Стимулирование развития жилищного

строительства на территории города Ливны Орловской области»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

"Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны Орловской области"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: повышение доступности и комфортности жилья  |
| 1.1. | Решение нижеперечисленных задач муниципальной программы и, соответственно, достижение значений целевых показателей, осуществляется путем выполнения программных мероприятий в комплексе.Задача 1: увеличение объема ввода жилья.Задача 2: обеспечение земельных участков, выделенных под жилищное строительство, объектами инженерной инфраструктуры.  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1: «Строительство сетей водоснабжения на участке индивидуальной жилой застройки в районе ул. Южная в г. Ливны Орловской области (ул. Николая Турбина, ул. Аркадия Шипунова, ул. Сергея Белоцерковского, пер. Дачный, пер. Почтовый, пер. Светлый)»  |
|  | Мероприятие 1.1:Экспертиза проектно-сметной документации «Строительство сетей водоснабжения на участке индивидуальной жилой застройки в районе ул. Южная в г. Ливны Орловской области (ул. Николая Турбина, ул. Аркадия Шипунова, ул. Сергея Белоцерковского, пер. Дачный, пер. Почтовый, пер. Светлый)»  | Показатель (индикатор):ввод жильяПоказатель (индикатор):обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства, в т.ч. льготным категориям | кв.мшт. | 12000--- | 1230080 | 1250040 | 1270072 | 1270030 | 1270060 | 1270060 |
|  | Мероприятие 1.2:Строительство сетей водоснабжения на участке индивидуальной жилой застройки в районе ул. Южная в г. Ливны Орловской области (ул. Николая Турбина, ул. Аркадия Шипунова, ул. Сергея Белоцерковского, пер. Дачный, пер. Почтовый, пер. Светлый)  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 2: «Реконструкция котельной мощностью 1,0 МВт по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Заливенская, д.61» |
|  | Основное мероприятие 2:Реконструкция котельной мощностью 1.0 МВт по адресу Орловская область, г. Ливны, ул. Заливенская, д.61 | Показатель (индикатор):обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 3: «Ремонт котельной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Садовая, д.9» |
|  | Основное мероприятие 3: Ремонт котельной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Садовая, д.9» | Показатель (индикатор):обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 4: «Строительство сети газораспределения на участке индивидуальной жилой застройки в районе ул. Южная в г.Ливны Орловской области (ул. Николая Турбина, ул. Аркадия Шипунова, ул. Сергея Белоцерковского, пер. Дачный, пер. Почтовый, пер. Светлый)» |
|  | Мероприятие 4.1: Разработка проектно-сметной документации на строительство сети газораспределения на участке индивидуальной жилой застройки в районе ул. Южная в г.Ливны Орловской области (ул. Николая Турбина, ул. Аркадия Шипунова, ул. Сергея Белоцерковского, пер. Дачный, пер. Почтовый, пер. Светлый) | Показатель (индикатор):ввод жильяПоказатель (индикатор):обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства, в т.ч. льготным категориям | кв.мшт. | 12000--- | 1230080 | 1250040 | 1270072 | 1270030 | 1270060 | 1270060 |
|  | Мероприятие 4.2: Строительство сети газораспределения на участке индивидуальной жилой застройки в районе ул. Южная в г.Ливны Орловской области (ул. Николая Турбина, ул. Аркадия Шипунова, ул. Сергея Белоцерковского, пер. Дачный, пер. Почтовый, пер. Светлый) |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 5 «Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности газопроводов и технических устройств» |
|  | Основное мероприятие 5: Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности газопроводов и технических устройств | Показатель (индикатор):обеспечение бесперебойного газоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.6 | Основание мероприятие 6:«Проведение работ по установлению зон охраны объектов культурного наследия для последующего формирования земельного участка под строительство многоквартирного дома средней этажности» |
|  | Основное мероприятие 6: Проведение работ по установлению зон охраны объектов культурного наследия для последующего формирования земельного участка под строительство многоквартирного дома средней этажности | Показатель (индикатор):ввод жилья | кв.м | 12000 | 12300 | 12500 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 |
| 1.1.7 | Основание мероприятие 7: «Капитальный ремонт тепловой сети от дома №5 по ул. Денисова до дома №5 по ул. Победы, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Денисова, ул. Победы» |
|  | Мероприятие 7.1: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от дома №5 по ул. Денисова до дома №5 по ул. Победы, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Денисова, ул. Победы, с прохождением экспертизы сметной стоимости  | Показатель (индикатор):обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Мероприятие 7.2: Капитальный ремонт тепловой сети от дома №5 по ул. Денисова до дома №5 по ул. Победы, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Денисова, ул. Победы  |
| 1.1.8 | Основание мероприятие 8:«Строительство сети газораспределения на участке индивидуальной жилой застройки в районе автодороги Р-119 в г. Ливны Орловской области (ул. Генерал-майора Захарченко, ул. Николая Данилевского, ул. Рождественская, ул. Константина Паустовского, ул. Олега Якубсона, ул. Романтиков, ул. Лейтенанта Скуридина, пер. Виноградный, пер. Соловьиный)» |
|  | Мероприятие 8.1.Разработка проектно-сметной документации на строительство сети газораспределения на участке индивидуальной жилой застройки в районе автодороги Р-119 в г. Ливны Орловской области (ул. Генерал-майора Захарченко, ул. Николая Данилевского, ул. Рождественская, ул. Константина Паустовского, ул. Олега Якубсона, ул. Романтиков, ул. Лейтенанта Скуридина, пер. Виноградный, пер. Соловьиный)», включая выполнение предпроектных работ, проведение необходимых для подготовки проектной документации инженерных изысканий и прохождение государственной экспертизы | Показатель (индикатор):ввод жильяПоказатель (индикатор):обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства, в т.ч. льготным категориям | кв.мшт. | 12000--- | 1230080 | 1250040 | 1270072 | 1270030 | 1270060 | 1270060 |
| 1.1.9 | Основное мероприятие 9: «Строительство водопроводной сети для обеспечения централизованным водоснабжением участка индивидуальной жилой застройки в районе автодороги Р-119 в г. Ливны Орловской области (ул. Генерал-майора Захарченко, ул. Николая Данилевского, ул. Рождественская, ул. Константина Паустовского, ул. Олега Якубсона, ул. Романтиков, ул. Лейтенанта Скуридина, пер. Виноградный, пер. Соловьиный)»  |
|  | Мероприятие 9.1.Разработка проектно-сметной документации «Строительство водопроводной сети для обеспечения централизованным водоснабжением участка индивидуальной жилой застройки в районе автодороги Р-119 в г. Ливны Орловской области (ул. Генерал-майора Захарченко, ул. Николая Данилевского, ул. Рождественская, ул. Константина Паустовского, ул. Олега Якубсона, ул. Романтиков, ул. Лейтенанта Скуридина, пер. Виноградный, пер. Соловьиный)», включая выполнение предпроектных работ, проведение необходимых для подготовки проектной документации инженерных изысканий и прохождение государственной экспертизы  | Показатель (индикатор):ввод жильяПоказатель (индикатор):обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства, в т.ч. льготным категориям | кв.мшт. | 12000--- | 1230080 | 1250040 | 1270072 | 1270030 | 1270060 | 1270060 |
| 1.1.10 | Основное мероприятие 10: «Капитальный ремонт тепловых сетей» |
|  | Мероприятие 10.1: «Капитальный ремонт тепловой сети от дома № 207 по ул. Мира до тепловой камеры в границах дома № 211 по ул. Мира, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Мира» | Показатель (индикатор):обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Стимулирование развития жилищного

строительства на территории города Ливны Орловской области»

Перечень основных мероприятий

муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны Орловской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1: «Строительство сетей водоснабжения на участке индивидуальной жилой застройки в районе ул. Южная в г. Ливны Орловской области (ул. Николая Турбина, ул. Аркадия Шипунова, ул. Сергея Белоцерковского, пер. Дачный, пер. Почтовый, пер. Светлый)» |
|  | Мероприятие 1.1Экспертиза проектно-сметной документации «Строительство сетей водоснабжения на участке индивидуальной жилой застройки в районе ул. Южная в г. Ливны Орловской области (ул. Николая Турбина, ул. Аркадия Шипунова, ул. Сергея Белоцерковского, пер. Дачный, пер. Почтовый, пер. Светлый)»  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2021 | 2021 | Выполнение в перспективе работ в соответствии с проектно-сметной документацией  |
|  | Мероприятие 1.2 Строительство сетей водоснабжения на участке индивидуальной жилой застройки в районе ул. Южная в г. Ливны Орловской области (ул. Николая Турбина, ул. Аркадия Шипунова, ул. Сергея Белоцерковского, пер. Дачный, пер. Почтовый, пер. Светлый)  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2022 | 2022 | Строительство и ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения |
| 2. | Основное мероприятие 2: «Реконструкция котельной мощностью 1,0 МВт по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Заливенская, д.61»  |
|  | Основное мероприятие 2 Реконструкция котельной мощностью 1,0 МВт по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Заливенская, д.61 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2024 | 2024 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |
| 3. | Основное мероприятие 3: «Ремонт котельной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Садовая, д.9»  |
|  | Основное мероприятие 3: Ремонт котельной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Садовая, д.9 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2021 | 2021 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |
| 4. | Основное мероприятие 4: «Строительство сети газораспределения на участке индивидуальной жилой застройки в районе ул. Южная в г.Ливны Орловской области (ул. Николая Турбина, ул. Аркадия Шипунова, ул. Сергея Белоцерковского, пер. Дачный, пер. Почтовый, пер. Светлый)» |
|  | Мероприятие 4.1.Разработка проектно-сметной документации на строительство сети газораспределения на участке индивидуальной жилой застройки в районе ул. Южная в г.Ливны Орловской области (ул. Николая Турбина, ул. Аркадия Шипунова, ул. Сергея Белоцерковского, пер. Дачный, пер. Почтовый, пер. Светлый) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2021 | 2021 | Выполнение в перспективе работ в соответствии с проектно-сметной документацией |
|  | Мероприятие 4.2Строительство сети газораспределения на участке индивидуальной жилой застройки в районе ул. Южная в г.Ливны Орловской области (ул. Николая Турбина, ул. Аркадия Шипунова, ул. Сергея Белоцерковского, пер. Дачный, пер. Почтовый, пер. Светлый) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2023 | 2023 | Строительство и ввод в эксплуатацию сети газораспределения |
| 5. | Основное мероприятие 5:«Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности газопроводов и технических устройств» |
|  | Основное мероприятие 5Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности газопроводов и технических устройств | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2020 | 2025 | Обеспечение бесперебойного газоснабжения |
| 6. | Основное мероприятие 6:«Проведение работ по установлению зон охраны объектов культурного наследия для последующего формирования земельного участка под строительство многоквартирного дома средней этажности» |
|  | Основное мероприятие 6Проведение работ по установлению зон охраны объектов культурного наследия для последующего формирования земельного участка под строительство многоквартирного дома средней этажности | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2021 | 2021 | Строительство в перспективе с последующим вводом в эксплуатацию жилого дома |
| 7. | Основание мероприятие 7: «Капитальный ремонт тепловой сети от дома №5 по ул. Денисова до дома №5 по ул. Победы, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Денисова, ул. Победы» |
|  | Мероприятие 7.1: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от дома №5 по ул. Денисова до дома №5 по ул. Победы, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Денисова, ул. Победы, с прохождением экспертизы сметной стоимости  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2024 | 2024 | Выполнение в перспективе работ в соответствии с проектно-сметной документацией |
|  | Мероприятие 7.2: Капитальный ремонт тепловой сети от дома №5 по ул. Денисова до дома №5 по ул. Победы, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Денисова, ул. Победы  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2025 | 2025 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |
| 8. | Основание мероприятие 8:«Строительство сети газораспределения на участке индивидуальной жилой застройки в районе автодороги Р-119 в г. Ливны Орловской области (ул. Генерал-майора Захарченко, ул. Николая Данилевского, ул. Рождественская, ул. Константина Паустовского, ул. Олега Якубсона, ул. Романтиков, ул. Лейтенанта Скуридина, пер. Виноградный, пер. Соловьиный)» |
|  | Мероприятие 8.1.Разработка проектно-сметной документации на строительство сети газораспределения на участке индивидуальной жилой застройки в районе автодороги Р-119 в г. Ливны Орловской области (ул. Генерал-майора Захарченко, ул. Николая Данилевского, ул. Рождественская, ул. Константина Паустовского, ул. Олега Якубсона, ул. Романтиков, ул. Лейтенанта Скуридина, пер. Виноградный, пер. Соловьиный)», включая выполнение предпроектных работ, проведение необходимых для подготовки проектной документации инженерных изысканий и прохождение государственной экспертизы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2025 | 2025 | Выполнение в перспективе работ в соответствии с проектно-сметной документацией |
| 9. | Основное мероприятие 9: «Строительство водопроводной сети для обеспечения централизованным водоснабжением участка индивидуальной жилой застройки в районе автодороги Р-119 в г. Ливны Орловской области (ул. Генерал-майора Захарченко, ул. Николая Данилевского, ул. Рождественская, ул. Константина Паустовского, ул. Олега Якубсона, ул. Романтиков, ул. Лейтенанта Скуридина, пер. Виноградный, пер. Соловьиный)» |
|  | Мероприятие 9.1.Разработка проектно-сметной документации «Строительство водопроводной сети для обеспечения централизованным водоснабжением участка индивидуальной жилой застройки в районе автодороги Р-119 в г. Ливны Орловской области (ул. Генерал-майора Захарченко, ул. Николая Данилевского, ул. Рождественская, ул. Константина Паустовского, ул. Олега Якубсона, ул. Романтиков, ул. Лейтенанта Скуридина, пер. Виноградный, пер. Соловьиный)», включая выполнение предпроектных работ, проведение необходимых для подготовки проектной документации инженерных изысканий и прохождение государственной экспертизы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2025 | 2025 | Выполнение в перспективе работ в соответствии с проектно-сметной документацией |
| 10 | Основное мероприятие 10: «Капитальный ремонт тепловых сетей» |
|  | Мероприятие 10.1: «Капитальный ремонт тепловой сети от дома № 207 по ул. Мира до тепловой камеры в границах дома № 211 по ул. Мира, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Мира» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2024 | 2025 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Стимулирование развития жилищного

строительства на территории города Ливны Орловской области»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы по годам реализации, тыс. руб. |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны Орловской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города;Управление муниципального имущества администрации города |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 42643,2 | 600,0 | 2317,7 | 3108,5 | 11375,4 | 1775,9 | 23465,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Основное мероприятие 1: «Строительство сетей водоснабжения на участке индивидуальной жилой застройки в районе ул. Южная в г. Ливны Орловской области (ул. Николая Турбина, ул. Аркадия Шипунова, ул. Сергея Белоцерковского, пер. Дачный, пер. Почтовый, пер. Светлый)», в.т.ч.  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 3054,7, в том числе2783,5 – средства областного бюджета271,2 – средства бюджета г. Ливны | 0,0 | 110,2 – средства бюджета г. Ливны  | 2944,5,в том числе 2783,5 – средства областного бюджета161,0 – средства бюджета г.Ливны | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Экспертиза проектно-сметной документации «Строительство сетей водоснабжения на участке индивидуальной жилой застройки в районе ул. Южная в г. Ливны Орловской области (ул. Николая Турбина, ул. Аркадия Шипунова, ул. Сергея Белоцерковского, пер. Дачный, пер. Почтовый, пер. Светлый)»  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 110,2 – средства бюджета г. Ливны  | 0,0 | 110,2 – средства бюджета г. Ливны  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. | Строительство сетей водоснабжения на участке индивидуальной жилой застройки в районе ул. Южная в г. Ливны Орловской области (ул. Николая Турбина, ул. Аркадия Шипунова, ул. Сергея Белоцерковского, пер. Дачный, пер. Почтовый, пер. Светлый)  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2944,5,в том числе 2783,5 – средства областного бюджета161,0 – средства бюджета г.Ливны | 0,0 | 0,0 | 2944,5,в том числе 2783,5 – средства областного бюджета161,0 – средства бюджета г.Ливны | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. | Основное мероприятие 2 «Реконструкция котельной мощностью 1.0 МВт по адресу Орловская область, г. Ливны, ул. Заливенская, д.61»  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 1175, 9 – внебюджетные средства  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 , | 1175,9 – внебюджетные средства  | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. | Основное мероприятие 3: «Ремонт котельной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Садовая, д.9» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 133,2 –внебюджетные средства  | 0,0 | 133,2 – внебюджетные средства  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4. | Основное мероприятие 4 «Строительство сети газораспределения на участке индивидуальной жилой застройки в районе ул. Южная в г.Ливны Орловской области (ул. Николая Турбина, ул. Аркадия Шипунова, ул. Сергея Белоцерковского, пер. Дачный, пер. Почтовый, пер. Светлый)» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 11798,2, в том числе 1798,2 -средства бюджета г. Ливны10000,0– средства областного бюджета  | 0,0 | 922,8 – средства бюджета г. Ливны  | 0,0 | 10875,4,в том числе875,4 - средства бюджета г. Ливны 10000,0- средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство сети газораспределения на участке индивидуальной жилой застройки в районе ул. Южная в г.Ливны Орловской области (ул. Николая Турбина, ул. Аркадия Шипунова, ул. Сергея Белоцерковского, пер. Дачный, пер. Почтовый, пер. Светлый) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 922,8 – средства бюджета г. Ливны  | 0,0 | 922,8 – средства бюджета г. Ливны  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2 | Строительство сети газораспределения на участке индивидуальной жилой застройки в районе ул. Южная в г.Ливны Орловской области (ул. Николая Турбина, ул. Аркадия Шипунова, ул. Сергея Белоцерковского, пер. Дачный, пер. Почтовый, пер. Светлый) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 10875,4,в том числе875,4 - средства бюджета г. Ливны 10000,0- средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10875,4,в том числе875,4 - средства бюджета г. Ливны 10000,0- средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5. | Основное мероприятие 5«Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности газопроводов и технических устройств» | Управление муниципального имущества администрации города | 1756,0 – средства бюджета г. Ливны  | 600,0 – средства бюджета г. Ливны  | 92,0 – средства бюджета г. Ливны  | 164,0 – средства бюджета г. Ливны  | 500,0 – средства бюджета г. Ливны | 200,0 – средства бюджета г. Ливны | 200,0 – средства бюджета г. Ливны |
| Основное мероприятие 6. | Основное мероприятие 6«Проведение работ по установлению зон охраны объектов культурного наследия для последующего формирования земельного участка под строительство многоквартирного дома средней этажности» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 1059,5 – средства бюджета г. Ливны  | 0,0 | 1059,5 – средства бюджета г. Ливны  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7. | Основание мероприятие 7: «Капитальный ремонт тепловой сети от дома №5 по ул. Денисова до дома №5 по ул. Победы, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Денисова, ул. Победы» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 7909,6, в том числе585,5 – средства бюджета г. Ливны;5011,2 – средства федерального бюджета;2312,9 – средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 -средства бюджета г. Ливны | 7709,6, в том числе385,5 – средства бюджета г. Ливны;5011,2 – средства федерального бюджета;2312,9 – средства областного бюджета |
| Мероприятие 7.1. | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от дома №5 по ул. Денисова до дома №5 по ул. Победы, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Денисова, ул. Победы, с прохождением экспертизы сметной стоимости  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 200,0 – средства бюджета г. Ливны | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 200,0 -средства бюджета г. Ливны | 0,0 |
| Мероприятие 7.2. | Капитальный ремонт тепловой сети от дома №5 по ул. Денисова до дома №5 по ул. Победы, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Денисова, ул. Победы  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 7709,6, в том числе385,5 – средства бюджета г. Ливны;5011,2 – средства федерального бюджета;2312,9 – средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7709,6, в том числе385,5 – средства бюджета г. Ливны;5011,2 – средства федерального бюджета;2312,9 – средства областного бюджета |
| Основное мероприятие 8. | Основание мероприятие 8:«Строительство сети газораспределения на участке индивидуальной жилой застройки в районе автодороги Р-119 в г. Ливны Орловской области (ул. Генерал-майора Захарченко, ул. Николая Данилевского, ул. Рождественская, ул. Константина Паустовского, ул. Олега Якубсона, ул. Романтиков, ул. Лейтенанта Скуридина, пер. Виноградный, пер. Соловьиный)» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 4935,0 – средства бюджета г. Ливны | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4935,0 – средства бюджета г. Ливны |
| Мероприятие 8.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство сети газораспределения на участке индивидуальной жилой застройки в районе автодороги Р-119 в г. Ливны Орловской области (ул. Генерал-майора Захарченко, ул. Николая Данилевского, ул. Рождественская, ул. Константина Паустовского, ул. Олега Якубсона, ул. Романтиков, ул. Лейтенанта Скуридина, пер. Виноградный, пер. Соловьиный)», включая выполнение предпроектных работ, проведение необходимых для подготовки проектной документации инженерных изысканий и прохождение государственной экспертизы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 4935,0 – средства бюджета г. Ливны | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4935,0 – средства бюджета г. Ливны |
| Основное мероприятие 9 | Основное мероприятие 9: «Строительство водопроводной сети для обеспечения централизованным водоснабжением участка индивидуальной жилой застройки в районе автодороги Р-119 в г. Ливны Орловской области (ул. Генерал-майора Захарченко, ул. Николая Данилевского, ул. Рождественская, ул. Константина Паустовского, ул. Олега Якубсона, ул. Романтиков, ул. Лейтенанта Скуридина, пер. Виноградный, пер. Соловьиный)» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 5385,0 – средства бюджета г. Ливны | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5385,0 – средства бюджета г. Ливны |
| Мероприятие 9.1. | Разработка проектно-сметной документации «Строительство водопроводной сети для обеспечения централизованным водоснабжением участка индивидуальной жилой застройки в районе автодороги Р-119 в г. Ливны Орловской области (ул. Генерал-майора Захарченко, ул. Николая Данилевского, ул. Рождественская, ул. Константина Паустовского, ул. Олега Якубсона, ул. Романтиков, ул. Лейтенанта Скуридина, пер. Виноградный, пер. Соловьиный)», включая выполнение предпроектных работ, проведение необходимых для подготовки проектной документации инженерных изысканий и прохождение государственной экспертизы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 5385,0 – средства бюджета г. Ливны | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5385,0 – средства бюджета г. Ливны |
| Основное мероприятие 10 | Основное мероприятие 10: «Капитальный ремонт тепловых сетей» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 5436,1, в том числе461,8 – средства бюджета г. Ливны;3403,4 – средства федерального бюджета;1570,9 – средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 -средства бюджета г. Ливны | 5236,1, в том числе261,8 – средства бюджета г. Ливны;3403,4 – средства федерального бюджета;1570,9 – средства областного бюджета |
| Мероприятие 10.1. | Капитальный ремонт тепловой сети от дома № 207 по ул. Мира до тепловой камеры в границах дома № 211 по ул. Мира, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Мира | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 5436,1, в том числе461,8 – средства бюджета г. Ливны;3403,4 – средства федерального бюджета;1570,9 – средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 -средства бюджета г. Ливны | 5236,1, в том числе261,8 – средства бюджета г. Ливны;3403,4 – средства федерального бюджета;1570,9 – средства областного бюджета |