Приложение

к постановлению

администрации города Ливны

от 8 мая 2026 г. №324

«Приложение

к постановлению

администрации города Ливны

от 8 ноября 2019 г. №783»

## ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛИВНЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны Орловской области" (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление муниципального имущества администрации города Ливны |
| Цель муниципальной программы | Повышение доступности и комфортности жилья на территории города Ливны. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Увеличение объемов ввода жилья в эксплуатацию. 2. Обеспечение земельных участков, выделенных под жилищное строительство, объектами инженерной инфраструктуры. 3. Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этап I - 2020 - 2024 годы Текущий этап – 2025 – 2030 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств на выполнение мероприятий текущего этапа муниципальной программы составляет 143 776,3 тыс. руб., из них: 2025 год – 20 317,4 тыс. руб. том числе: 8268,4 тыс. руб. – средства бюджета города 3974,4 тыс. руб. - средства областного бюджета 8074,6 тыс. руб. - средства федерального бюджета 2026 год – 50 472,3 тыс. руб. том числе: 10404,5 тыс. руб. – средства бюджета города 12653,3 тыс. руб. - средства областного бюджета 27414,5 тыс. руб. - средства федерального бюджета 2027 год – 0 тыс. руб. том числе: 0 тыс. руб. – средства бюджета города 0 тыс. руб. - средства областного бюджета 0 тыс. руб. - средства федерального бюджета - 2028 год – 72 986,6 тыс. руб. том числе: 3650,2 тыс. руб. – средства бюджета города 21895,7 тыс. руб. - средства областного бюджета 47440,7 тыс. руб. - средства федерального бюджета 2029 год – 0 тыс. руб. том числе: 0 тыс. руб. – средства бюджета города 0 тыс. руб. - средства областного бюджета 0 тыс. руб. - средства федерального бюджета 2030 год – 0 тыс. руб. том числе: 0 тыс. руб. – средства бюджета города 0 тыс. руб. - средства областного бюджета 0 тыс. руб. - средства федерального бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Обеспечение объема ввода жилья, в т.ч. малоэтажного и индивидуального жилищного строительства, к 2030 году - не менее 6700 кв. м. в год. 2. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства, в т.ч. льготным категориям граждан, за 2025 - 2030 годы - не менее 152 участков. 3. Обеспечение 100% бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города. 4. Обеспечение 100% бесперебойного газоснабжения застроенных территорий города. |

## 1. Приоритеты деятельности органов местного самоуправления

в сфере реализации муниципальной программы

Одним из ключевых направлений развития города является повышение качества жизни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной обеспеченности населения занимает одно из основных мест.

Развитие строительства - реальная возможность ускорить обеспечение граждан комфортным жильем по доступным ценам. Для этого необходимо обеспечить реализацию разработанной и утвержденной документации по планировке территории, а также обеспечить подготовку новых земельных участков для строительства, в том числе решить вопрос по разработке проектов планировки территорий и обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой.

Создание условий для обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры и повышения доступности и комфортности жилья становится одной из приоритетных целей развития города.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение данной цели.

## 2. Характеристика текущего состояния

сферы жилищного строительства города

С 2022 по 2025 год в городе Ливны в эксплуатацию введено 17 474 кв. м жилья, в том числе по годам:

| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 872 кв. м | 1 122 кв. м | 6 951 кв. м | 6 529 кв. м |

Решениями Ливенского городского Совета народных депутатов от 17.11.2011 № 6/40-ГС и № 6/41-ГС утверждены Генеральный план и Правила землепользования и застройки города Ливны.

Генеральным планом города Ливны определены следующие мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры:

- комплексное благоустройство существующих жилых микрорайонов и кварталов;

- развитие территорий жилых зон как на свободных территориях, так и за счет реконструкции территорий ветхого фонда;

- развитие системы общественных центров и комплексов;

- благоустройство существующих парковых зон, строительство новых объектов городского озеленения;

- разработка проектов планировки на отдельные районы города.

Одной из основных проблем в сфере жилищного строительства является вопрос подготовки земельных участков под строительство жилья, который является одним из ключевых как с точки зрения сокращения сроков строительства, так и с точки зрения возможного снижения его стоимости. Дальнейшее развитие точечной застройки с использованием существующих возможностей объектов коммунальной инфраструктуры не представляется возможным, так как действующие мощности сегодня уже не могут в полном объеме обеспечить потребности строящихся объектов. Планируемое увеличение объемов жилищного строительства необходимо обеспечить опережающим развитием инженерной инфраструктуры как путем строительства новых объектов, так и модернизации и технического перевооружения действующих.

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить подготовку новых земельных участков для строительства, в том числе решить вопрос по разработке проектов планировки территорий и обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой.

## 3. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью реализации муниципальной программы является повышение доступности и комфортности жилья на территории города Ливны.

Основные задачи Программы:

1) увеличение объемов ввода жилья в эксплуатацию;

2) обеспечение земельных участков, выделенных под жилищное строительство, объектами инженерной инфраструктуры;

3) снижение аварийности коммунальной инфраструктуры.

## 4. Обоснование набора основных мероприятий

муниципальной программы

Достижение основной цели муниципальной программы и решение поставленных задач возможно только путем выполнения комплекса мероприятий, направленных на стимулирование развития жилищного строительства, включая мероприятия по строительству на территории города сетей водо- и газоснабжения.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 2 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий муниципальной программы рассчитана на 6 лет.

## 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем средств на выполнение мероприятий муниципальной программы составляет 143 776,3 тыс. руб., из них:

2025 год – 20 317,4  тыс. руб. том числе:

8268,4 тыс. руб.  – средства бюджета города

3974,4 тыс. руб. - средства областного бюджета

8074,6 тыс. руб. - средства федерального бюджета

2026 год – 50 472,3 тыс. руб. том числе:

10404,5  тыс. руб.  – средства бюджета города

12653,3 тыс. руб. - средства областного бюджета

27414,5  тыс. руб. - средства федерального бюджета

2027 год – 0 тыс. руб. том числе:

0 тыс. руб.  – средства бюджета города

0 тыс. руб. - средства областного бюджета

0 тыс. руб. - средства федерального бюджета

- 2028 год – 72 986,6 тыс. руб. том числе:

3652,2 тыс. руб.  – средства бюджета города

21895,7  тыс. руб. - средства областного бюджета

47440,7 тыс. руб. - средства федерального бюджета

2029 год – 0 тыс. руб. том числе:

0 тыс. руб.  – средства бюджета города

0 тыс. руб. - средства областного бюджета

0 тыс. руб. - средства федерального бюджета

2030 год – 0 тыс. руб. том числе:

0 тыс. руб.  – средства бюджета города

0 тыс. руб. - средства областного бюджета

0 тыс. руб. - средства федерального бюджета

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению исходя из возможности бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

## 6. Описание рисков реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов:

- экономические риски, связанные с кризисными явлениями в социально-экономическом развитии города Ливны;

- финансовые риски, связанные с недостатком средств для реализации мероприятий муниципальной программы.

Управление рисками муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством. С целью минимизации рисков будет применяться мониторинг показателей социально-экономического развития города Ливны.

Риск неэффективных расходов бюджетных средств может быть предупрежден путем повышения концентрации средств на важнейших приоритетных направлениях экономики, оптимизации мероприятий муниципальной программы.

Для оценки хода и результативности решения поставленных задач предусмотрены целевые показатели (индикаторы) развития мероприятий.

Оценка эффективности комплекса мероприятий, направленных на стимулирование развития жилищного строительства на территории города, осуществляется по следующим целевым показателям (индикаторам):

- годовой ввод жилья, кв. м;

- количество земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, шт.;

- обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города, %;

- обеспечение бесперебойного газоснабжения застроенных территорий города, %.

Значения целевых индикаторов с разбивкой по годам реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно по результатам целевых показателей (индикаторов) реализации мероприятий.

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Стимулирование развития жилищного

строительства на территории города Ливны

Орловской области"

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛИВНЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовое значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: повышение доступности и комфортности жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Решение нижеперечисленных задач муниципальной программы и, соответственно, достижение значений целевых показателей осуществляется путем выполнения программных мероприятий в комплексе. Задача 1: увеличение объема ввода жилья. Задача 2: обеспечение земельных участков, выделенных под жилищное строительство, объектами инженерной инфраструктуры. Задача 3: снижение аварийности коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1 "Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности газопроводов и технических устройств" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1: Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности газопроводов и технических устройств | Показатель (индикатор): обеспечение бесперебойного газоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2 | Основание мероприятие 2: "Капитальный ремонт тепловой сети от дома № 5 по ул. Денисова до дома № 5 по ул. Победы, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Денисова, ул. Победы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от дома № 5 по ул. Денисова до дома № 5 по ул. Победы, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Денисова, ул. Победы и прохождение государственной экспертизы | Показатель (индикатор): обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Мероприятие 2.2: Капитальный ремонт тепловой сети от дома № 5 по ул. Денисова до дома № 5 по ул. Победы, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Денисова, ул. Победы | Показатель (индикатор): обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 3: " Строительство сети газораспределения на участке индивидуальной жилой застройки в районе автодороги Р-119" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1. Разработка проектно-сметной документации на объект «Строительство сети газораспределения на участке индивидуальной жилой застройки в районе автодороги Р-119» , включая выполнение предпроектных работ, проведение необходимых для подготовки проектной документации инженерных изысканий и прохождение государственной экспертизы | Показатель (индикатор): ввод жилья | кв. м | 6529 | 6529 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |
|  |  | Показатель (индикатор): обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства, в т.ч. льготным категориям | шт. | 0 | 0 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 4: " Строительство сети водоснабжения на участке индивидуальной жилой застройки в районе автодороги Р-119 " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1. Разработка проектно-сметной документации на объект "Строительство сети водоснабжения на участке индивидуальной жилой застройки в районе автодороги Р-119)", включая выполнение предпроектных работ, проведение необходимых для подготовки проектной документации инженерных изысканий и прохождение государственной экспертизы | Показатель (индикатор): ввод жилья | кв. м | 6529 | 6529 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |
|  |  | Показатель (индикатор): обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства, в т.ч. льготным категориям | шт. | 0 | 0 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 5: "Капитальный ремонт тепловой сети от дома № 207 по ул. Мира до тепловой камеры в границах дома № 211 по ул. Мира, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Мира" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от дома № 207 по ул. Мира до тепловой камеры в границах дома № 211 по ул. Мира, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Мира и прохождение государственной экспертизы | Показатель (индикатор): обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Мероприятие 5.2. "Капитальный ремонт тепловой сети от дома № 207 по ул. Мира до тепловой камеры в границах дома № 211 по ул. Мира, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Мира" | Показатель (индикатор): обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 6: «Капитальный ремонт тепловой сети от дома №17 по ул. Денисова до дома №191 по ул. Мира» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.1: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от дома №17 по ул. Денисова до дома №191 по ул. Мира» | Показатель (индикатор): обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Мероприятие 6.2: Капитальный ремонт тепловой сети от дома №17 по ул. Денисова до дома №191 по ул. Мира | Показатель (индикатор): обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.7 | Основное мероприятие 7: «Капитальный ремонт тепловой сети от дома №231 по ул. Мира (АО ГМС «Ливгидромаш») до дома 229 по ул. Мира» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7.1: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от дома №231 по ул. Мира (АО ГМС «Ливгидромаш») до дома 229 по ул. Мира | Показатель (индикатор): обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Мероприятие 7.2: Капитальный ремонту тепловой сети от дома №231 по ул. Мира (АО ГМС «Ливгидромаш») до дома 229 по ул. Мира | Показатель (индикатор): обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.8 | Основное мероприятие 8: «Капитальный ремонт тепловой сети от станции Ливны-2 до предприятия ООО «Арья супер Фордж»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8.1: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от станции Ливны-2 до предприятия ООО «Арья супер Фордж» | Показатель (индикатор): обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Мероприятие 8.2: Капитальный ремонт тепловой сети от станции Ливны-2 до предприятия ООО «Арья супер Фордж» | Показатель (индикатор): обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.9 | Основное мероприятие 9: «Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Гайдара, 1р (АЗС) до центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 в г. Ливны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 9.1: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Гайдара, 1р (АЗС) до центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 в г. Ливны | Показатель (индикатор): обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Мероприятие 9.2: Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Гайдара, 1р (АЗС) до центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 в г. Ливны | Показатель (индикатор): обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.10 | Основное мероприятие 10: «Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 159 мм от центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 до Многоквартирного жилого дома ул. Гайдара, д.1 в г. Ливны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 10.1: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети диаметром 159 мм от центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 до Многоквартирного жилого дома ул. Гайдара, д.1 в г. Ливны | Показатель (индикатор): обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Мероприятие 10.2: Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 159 мм от центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 до Многоквартирного жилого дома ул. Гайдара, д.1 в г. Ливны | Показатель (индикатор): обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.11 | Основное мероприятие 11: «Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 325 мм от центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 до тепловой камеры ул. Октябрьская, д.13 в г. Ливны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 11.1: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети диаметром 325 мм от центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 до тепловой камеры ул. Октябрьская, д.13 в г. Ливны | Показатель (индикатор): обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Мероприятие 11.2: Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 325 мм от центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 до тепловой камеры ул. Октябрьская, д.13 в г. Ливны | Показатель (индикатор): обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.12 | Основное мероприятие 12: «Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Индустриальная, д. 1 Б до теплового колодца храма «Георгия Победоносца» в г. Ливны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 12.1: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Индустриальная, д. 1 Б до теплового колодца храма «Георгия Победоносца» в г. Ливны | Показатель (индикатор): обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Мероприятие 12.2: Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Индустриальная, д. 1 Б до теплового колодца храма «Георгия Победоносца» в г. Ливны | Показатель (индикатор): обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.13 | Основное мероприятие 13: «Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Мира, д. 211 до теплового колодца Станции юных техников ул. Мира, д.188 в г. Ливны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 13.1: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Мира, д. 211 до теплового колодца Станции юных техников ул. Мира, д.188 в г. Ливны | Показатель (индикатор): обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Мероприятие 13.2: Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Мира, д. 211 до теплового колодца Станции юных техников ул. Мира, д.188 в г. Ливны | Показатель (индикатор): обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.14 | Основное мероприятие 14: «Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 159 мм от теплового колодца ул. Мира, д. 219 до теплового колодца ул. Мира, д. 221А в г. Ливны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 14.1: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети диаметром 159 мм от теплового колодца ул. Мира, д. 219 до теплового колодца ул. Мира, д. 221А в г. Ливны | Показатель (индикатор): обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Мероприятие 14.2: Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 159 мм от теплового колодца ул. Мира, д. 219 до теплового колодца ул. Мира, д. 221А в г. Ливны | Показатель (индикатор): обеспечение бесперебойного теплоснабжения застроенных территорий города | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Стимулирование развития жилищного

строительства на территории города Ливны

Орловской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛИВНЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие 1: "Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности газопроводов и технических устройств" |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности газопроводов и технических устройств | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2025 | 2030 | Обеспечение бесперебойного газоснабжения |
| 2 | Основание мероприятие 2: "Капитальный ремонт тепловой сети от дома № 5 по ул. Денисова до дома № 5 по ул. Победы, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Денисова, ул. Победы" |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1:Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от дома № 5 по ул. Денисова до дома № 5 по ул. Победы, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Денисова, ул. Победы, и прохождение государственной экспертизы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2025 | 2025 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
|  | Основное мероприятие 2.2: «Капитальный ремонт тепловой сети от дома № 5 по ул. Денисова до дома № 5 по ул. Победы», расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Денисова, ул. Победы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2025 | 2025 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |
| 3 | Основное мероприятие 3: " Строительство сети газораспределения на участке индивидуальной жилой застройки в районе автодороги Р-119" |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1. Разработка проектно-сметной документации на объект «Строительство сети газораспределения на участке индивидуальной жилой застройки в районе автодороги Р-119» , включая выполнение предпроектных работ, проведение необходимых для подготовки проектной документации инженерных изысканий и прохождение государственной экспертизы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2025 | 2026 | Выполнение в перспективе работ в соответствии с проектно-сметной документацией |
| 4 | Основное мероприятие 4: " Строительство сети водоснабжения на участке индивидуальной жилой застройки в районе автодороги Р-119 " |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1. Разработка проектно-сметной документации на объект "Строительство сети водоснабжения на участке индивидуальной жилой застройки в районе автодороги Р-119)", включая выполнение предпроектных работ, проведение необходимых для подготовки проектной документации инженерных изысканий и прохождение государственной экспертизы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2025 | 2026 | Выполнение в перспективе работ в соответствии с проектно-сметной документацией |
| 5 | Основное мероприятие 5: "Капитальный ремонт тепловой сети от дома № 207 по ул. Мира до тепловой камеры в границах дома № 211 по ул. Мира, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Мира" |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от дома № 207 по ул. Мира до тепловой камеры в границах дома № 211 по ул. Мира, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Мира и прохождение государственной экспертизы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2025 | 2025 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |
|  | Мероприятие 5.2: "Капитальный ремонт тепловой сети от дома № 207 по ул. Мира до тепловой камеры в границах дома № 211 по ул. Мира, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Мира" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2025 | 2025 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |
| 6 | Основное мероприятие 6: «Капитальный ремонт тепловой сети от дома №17 по ул. Денисова до дома №191 по ул. Мира» |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.1: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от дома №17 по ул. Денисова до дома №191 по ул. Мира | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2025 | 2025 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |
|  | Мероприятие 6.2: Капитальный ремонт тепловой сети от дома №17 по ул. Денисова до дома №191 по ул. Мира | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2026 | 2026 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |
| 7 | Основное мероприятие 7.1 «Капитальный ремонт тепловой сети от дома №231 по ул. Мира (АО ГМС «Ливгидромаш») до дома 229 по ул. Мира» |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7.1: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от дома №231 по ул. Мира (АО ГМС «Ливгидромаш») до дома 229 по ул. Мира | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2025 | 2025 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |
|  | Мероприятие 7.2: Капитальный ремонт тепловой сети от дома №231 по ул. Мира (АО ГМС «Ливгидромаш») до дома 229 по ул. Мира | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2026 | 2026 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |
| 8 | Основное мероприятие 8: «Капитальный ремонт тепловой сети от станции Ливны-2 до предприятия ООО «Арья супер Фордж»» |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8.1: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от станции Ливны-2 до предприятия ООО «Арья супер Фордж» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2025 | 2025 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |
|  | Мероприятие 8.2: Капитальный ремонт тепловой сети от станции Ливны-2 до предприятия ООО «Арья супер Фордж» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2026 | 2026 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |
| 9 | Основное мероприятие 9: «Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Гайдара, 1р (АЗС) до центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 в г. Ливны» |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 9.1: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Гайдара, 1р (АЗС) до центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2026 | 2026 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |
|  | Мероприятие 9.2: Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Гайдара, 1р (АЗС) до центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2028 | 2028 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |
| 10 | Основное мероприятие 10: «Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 159 мм от центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 до Многоквартирного жилого дома ул. Гайдара, д.1 в г. Ливны» |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 10.1: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети диаметром 159 мм от центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 до Многоквартирного жилого дома ул. Гайдара, д.1 в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2026 | 2026 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |
|  | Мероприятие 10.2: Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 159 мм от центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 до Многоквартирного жилого дома ул. Гайдара, д.1 в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2028 | 2028 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |
| 11 | Основное мероприятие 11: «Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 325 мм от центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 до тепловой камеры ул. Октябрьская, д.13 в г. Ливны» |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 11.1: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети диаметром 325 мм от центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 до тепловой камеры ул. Октябрьская, д.13 в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2026 | 2026 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |
|  | Мероприятие 11.2: Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 325 мм от центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 до тепловой камеры ул. Октябрьская, д.13 в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2028 | 2028 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |
| 12 | Основное мероприятие 12: «Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Индустриальная, д. 1 Б до теплового колодца храма «Георгия Победоносца» в г. Ливны» |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 12.1: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Индустриальная, д. 1 Б до теплового колодца храма «Георгия Победоносца» в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2026 | 2026 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |
|  | Мероприятие 12.2: Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Индустриальная, д. 1 Б до теплового колодца храма «Георгия Победоносца» в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2028 | 2028 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |
|  | Мероприятие 12.2: Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Индустриальная, д. 1 Б до теплового колодца храма «Георгия Победоносца» в г. Ливны |  |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 13: «Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Мира, д. 211 до теплового колодца Станции юных техников ул. Мира, д.188 в г. Ливны» |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 13.1: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Мира, д. 211 до теплового колодца Станции юных техников ул. Мира, д.188 в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2026 | 2026 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |
|  | Мероприятие 13.2: Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Мира, д. 211 до теплового колодца Станции юных техников ул. Мира, д.188 в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2028 | 2028 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |
| 14 | Основное мероприятие 14: «Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 159 мм от теплового колодца ул. Мира, д. 219 до теплового колодца ул. Мира, д. 221А в г. Ливны» |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 14.1: Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети диаметром 159 мм от теплового колодца ул. Мира, д. 219 до теплового колодца ул. Мира, д. 221А в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2026 | 2026 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |
|  | Мероприятие 14.2: Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 159 мм от теплового колодца ул. Мира, д. 219 до теплового колодца ул. Мира, д. 221А в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2028 | 2028 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения |

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Стимулирование развития жилищного

строительства на территории города Ливны

Орловской области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | "Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Ливны Орловской области" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города; Управление муниципального имущества администрации города |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего |  |  | 143 776,3 | 20 317,4 | 50 472,3 | 0,0 | 72 986,6 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | "Техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности газопроводов и технических устройств" | Управление муниципального имущества администрации города | 449,0 - средства бюджета г. Ливны | 149,0 | 300,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2. | "Капитальный ремонт тепловой сети от дома № 5 по ул. Денисова до дома № 5 по ул. Победы, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Денисова, ул. Победы" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 7787,75, в том числе 460,55 - средства бюджета г. Ливны; 5013,3 - средства федерального бюджета; 2313,9 - средства областного бюджета | 7787,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от дома № 5 по ул. Денисова до дома № 5 по ул. Победы, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Денисова, ул. Победы, и прохождение государственной экспертизы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 74,85 - средства бюджета г. Ливны; | 74,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2 | "Капитальный ремонт тепловой сети от дома № 5 по ул. Денисова до дома № 5 по ул. Победы, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Денисова, ул. Победы" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 7712,9, в том числе 385,7 - средства бюджета г. Ливны; 5013,3 - средства федерального бюджета; 2313,9 - средства областного бюджета | 7712,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. | «Строительство сети газораспределения на участке индивидуальной жилой застройки в районе автодороги Р-119» , включая выполнение предпроектных работ, проведение необходимых для подготовки проектной документации инженерных изысканий и прохождение государственной экспертизы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2970,3 - средства бюджета г. Ливны | 2970,3 | 2970,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1. | Разработка проектно-сметной документации на объект «Строительство сети газораспределения на участке индивидуальной жилой застройки в районе автодороги Р-119» , включая выполнение предпроектных работ, проведение необходимых для подготовки проектной документации инженерных изысканий и прохождение государственной экспертизы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 2970,3 - средства бюджета г. Ливны | 2970,3 | 2970,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4. | "Строительство сети водоснабжения на участке индивидуальной жилой застройки в районе автодороги Р-119)", включая выполнение предпроектных работ, проведение необходимых для подготовки проектной документации инженерных изысканий и прохождение государственной экспертизы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 3695,6 - средства бюджета г. Ливны | 3695,6 | 3695,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1. | Разработка проектно-сметной документации на объект "Строительство сети водоснабжения на участке индивидуальной жилой застройки в районе автодороги Р-119)", включая выполнение предпроектных работ, проведение необходимых для подготовки проектной документации инженерных изысканий и прохождение государственной экспертизы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 3695,6 - средства бюджета г. Ливны | 3695,6 | 3695,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5. | "Капитальный ремонт тепловой сети от дома № 207 по ул. Мира до тепловой камеры в границах дома № 211 по ул. Мира, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Мира" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 5021,29, в том числе 312,28 - средства бюджета г. Ливны; 2970,97 - средства федерального бюджета; 1738,04 - средства областного бюджета | 5021,29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от дома № 207 по ул. Мира до тепловой камеры в границах дома № 211 по ул. Мира, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Мира и прохождение государственной экспертизы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 53,59- средства бюджета г. Ливны | 53,59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2 | "Капитальный ремонт тепловой сети от дома № 207 по ул. Мира до тепловой камеры в границах дома № 211 по ул. Мира, расположенной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Мира" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 4967,7, в том числе 258,69 - средства бюджета г. Ливны; 2970,97 - средства федерального бюджета; 1738,04 - средства областного бюджета | 4967,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6. | «Капитальный ремонт тепловой сети от дома №17 по ул. Денисова до дома №191 по ул. Мира» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 5194,6, в том числе 396,3 - средства бюджета г. Ливны; 3283,0 - средства федерального бюджета; 1515,3 - средства областного бюджета | 143,8 | 5050,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от дома №17 по ул. Денисова до дома №191 по ул. Мира и прохождение государственной экспертизы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 143,8- средства бюджета г. Ливны | 143,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.2 | «Капитальный ремонт тепловой сети от дома №17 по ул. Денисова до дома №191 по ул. Мира» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 5050,8, в том числе 252,5 - средства бюджета г. Ливны; 3283,0 - средства федерального бюджета; 1515,3 - средства областного бюджета | 0,0 | 5050,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7. | «Капитальный ремонт тепловой сети от дома №231 по ул. Мира (АО ГМС «Ливгидромаш») до дома 229 по ул. Мира» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 15724,28, в том числе 983,68 - средства бюджета г. Ливны; 10085,6 - средства федерального бюджета; 4655,0 - средства областного бюджета | 207,88 | 15516,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.1. | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от дома №231 по ул. Мира (АО ГМС «Ливгидромаш») до дома 229 по ул. Мира и прохождение государственной экспертизы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 207,88- средства бюджета г. Ливны | 207,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.2. | Капитальный ремонт тепловой сети от дома №231 по ул. Мира (АО ГМС «Ливгидромаш») до дома 229 по ул. Мира | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 15516,4, в том числе 775,8 - средства бюджета г. Ливны; 10085,6 - средства федерального бюджета; 4655,0 - средства областного бюджета | 0,0 | 15516,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8. | «Капитальный ремонт тепловой сети от станции Ливны-2 до предприятия ООО «Арья супер Фордж»» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 22121,7, в том числе 1422,18 - средства бюджета г. Ливны; 14045,9 - средства федерального бюджета; 6653,66 - средства областного бюджета | 341,78 | 21779,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 8.1 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от станции Ливны-2 до предприятия ООО «Арья супер Фордж» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 341,78- средства бюджета г. Ливны | 341,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 8.2 | Капитальный ремонт тепловой сети от станции Ливны-2 до предприятия ООО «Арья супер Фордж» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 21779,96, в том числе 1080,4 - средства бюджета г. Ливны; 14045,9 - средства федерального бюджета; 6653,66 - средства областного бюджета | 0,0 | 21779,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 9. | Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Гайдара, 1р (АЗС) до центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 21573,42, в том числе 1245,72 - средства бюджета г. Ливны; 14539,81- средства федерального бюджета; 5787,8 - средства областного бюджета | 0,0 | 281,1 | 0,0 | 21292,32 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9.1 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Гайдара, 1р (АЗС) до центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 281,1- средства бюджета г. Ливны | 0,0 | 281,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9.2 | Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Гайдара, 1р (АЗС) до центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 21292,32, в том числе 964,62 - средства бюджета г. Ливны; 14539,81 - средства федерального бюджета; 5787,89 - средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21292,32 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 10. | Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 159 мм от центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 до Многоквартирного жилого дома ул. Гайдара, д.1 в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 9336,64, в том числе 475,54 - средства бюджета г. Ливны; 6694,36 - средства федерального бюджета; 2166,74 - средства областного бюджета | 0,0 | 114,43 | 0,0 | 9222,21 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.1 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети диаметром 159 мм от центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 до Многоквартирного жилого дома ул. Гайдара, д.1 в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 114,43 - средства бюджета г. Ливны | 0,0 | 114,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.2 | Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 159 мм от центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 до Многоквартирного жилого дома ул. Гайдара, д.1 в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 9222,21, в том числе 361,11 - средства бюджета г. Ливны; 6694,36 - средства федерального бюджета; 2166,74 - средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9222,21 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 11. | Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 325 мм от центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 до тепловой камеры ул. Октябрьская, д.13 в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 13400,58, в том числе 715,28 - средства бюджета г. Ливны; 9621,89 - средства федерального бюджета; 3063,41 - средства областного бюджета | 0,0 | 204,73 | 0,0 | 13195,85 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 11.1 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети диаметром 325 мм от центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 до тепловой камеры ул. Октябрьская, д.13 в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 204,73 - средства бюджета г. Ливны | 0,0 | 204,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 11.2 | Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 325 мм от центрального теплового пункта ЦТП №2 ул. Октябрьская, д. 19 до тепловой камеры ул. Октябрьская, д.13 в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 13195,85, в том числе 510,55 - средства бюджета г. Ливны; 9621,89 - средства федерального бюджета; 3063,41 - средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 13195,85 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 12. | Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Индустриальная, д. 1 Б до теплового колодца храма «Георгия Победоносца» в г. Ливны» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 13970,97, в том числе 874,06 - средства бюджета г. Ливны; 9592,50 - средства федерального бюджета; 3504,41 - средства областного бюджета | 0,0 | 290,01 | 0,0 | 13680,96 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 12.1 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Индустриальная, д. 1 Б до теплового колодца храма «Георгия Победоносца» в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 290,01 - средства бюджета г. Ливны | 0,0 | 290,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 12.2 | Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Индустриальная, д. 1 Б до теплового колодца храма «Георгия Победоносца» в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 13680,96, в том числе 584,05 - средства бюджета г. Ливны; 9592,50 - средства федерального бюджета; 3504,41 - средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 13680,96 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 13. | Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Мира, д. 211 до теплового колодца Станции юных техников ул. Мира, д.188 в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 6503,55, в том числе 349,15 - средства бюджета г. Ливны; 4842,44 - средства федерального бюджета; 1311,96 - средства областного бюджета | 0,0 | 130,5 | 0,0 | 6373,05 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 13.1 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Мира, д. 211 до теплового колодца Станции юных техников ул. Мира, д.188 в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 130,5 - средства бюджета г. Ливны | 0,0 | 130,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 13.2 | Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 325 мм от тепловой камеры ул. Мира, д. 211 до теплового колодца Станции юных техников ул. Мира, д.188 в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 6373,05, в том числе 218,65 - средства бюджета г. Ливны; 4842,44 - средства федерального бюджета; 1311,96 - средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6373,05 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 14. | Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 159 мм от теплового колодца ул. Мира, д. 219 до теплового колодца ул. Мира, д. 221А в г. Ливны» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 9360,68, в том числе 499,58 - средства бюджета г. Ливны; 6694,36 - средства федерального бюджета; 2166,74 - средства областного бюджета | 0,0 | 138,47 | 0,0 | 9222,21 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 14.1 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети диаметром 159 мм от теплового колодца ул. Мира, д. 219 до теплового колодца ул. Мира, д. 221А в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 138,47 - средства бюджета г. Ливны | 0,0 | 138,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 14.2 | Капитальный ремонт участка тепловой сети диаметром 159 мм от теплового колодца ул. Мира, д. 219 до теплового колодца ул. Мира, д. 221А в г. Ливны | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 9222,21, в том числе 361,11 - средства бюджета г. Ливны; 6694,36 - средства федерального бюджета; 2166,74 - средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 9222,21 | 0,0 | 0,0 |