### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 июля 2014г.		                                                                                   № 60

г. Ливны

# О внесении изменений в постановление

# администрации города Ливны от 26 марта 2014 года № 29

# «Об утверждении муниципальной программы

# «Переселение граждан, проживающих

# на территории города Ливны, из аварийного

# жилищного фонда в 2013-2017 годах»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 июля 2007 №185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", администрация города п о с т а н о в л я е т:

# Внести в приложение к постановлению администрации города Ливны от 26 марта 2014 года № 29 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» следующие изменения:

  - Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

  - Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2.

  - Приложение 2 к муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» изложить в новой редакции согласно приложению 3.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский вестник» и разместить на сайте http://www.adminliv.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города С. А. Трубицина.

Глава города			    				             Л.И. Фаустов

Приложение 1

к постановлению администрации

от   1 июля  2014 года   № 60

«Приложение к

постановлению администрации города

« 26 » марта 2014г.  №  29

## Паспорт программы

| Наименование Программы | «Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны, из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017годах» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Жилищный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 21.07.2007 года № 185-ФЗ « О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Ливны. |
| Основные разработчики Программы | управление муниципального имущества администрации города Ливны, управление ЖКХ администрации г. Ливны |
| Цели и задачи Программы | Основная цель Программы - ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Ливны. Задачи Программы: - создание комфортных, безопасных и благоприятных условий проживания для населения; - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов |
| Исполнители Программы | Управление ЖКХ администрации г. Ливны, отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Ливны, управление муниципального имущества администрации г. Ливны; финансовое управление администрации города Ливны. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013 – 2017 гг. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Управление ЖКХ администрации города Ливны: 1. Организует работу межведомственной комиссии по установлению аварийных жилых домов; 2. Формирует реестр многоквартирных жилых домов города Ливны, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (далее - Реестр), а также муниципальных жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания (далее - Аварийные МКД и помещения); Управление муниципального имущества администрации города: 1.Организует: - приобретение жилых помещений для целей настоящей Программы; - предоставление собственникам и нанимателям Аварийных МКД и жилых помещений в соответствии с требованиями ст. 32, 86 - 89 Жилищного кодекса Российской Федерации; - снос домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу, из которых существенно переселение граждан; - реконструкция домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими реконструкции, из которых осуществлено переселение граждан; - реализует освободившиеся от аварийной застройки земельные участки. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств федерального, областного, местного бюджетов: - в 2013г. – 44 303 188,0 рублей; - в 2014г. – 45 758 077,6 рублей; - в 2015г. – 22 225 152,0 рублей; - в 2016г. – 17 498 000,0 рублей; - в 2017г. – 0 рублей. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда и обеспеченных благоустроенным жильем; - площадь ликвидируемого аварийного жилищного фонда; - ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города Ливны, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по состоянию на 01.01.2012; - количество расселенных аварийных жилых домов; - количество приобретенных жилых помещений; - количество снесенных аварийных жилых домов. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - переселение 282 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде; - ликвидация 4460,4 кв. м аварийного жилья; - расселение 16 аварийных жилых домов; - приобретение 107 жилых помещений; - снос 13 аварийных жилых домов; - реконструкция 3 аварийных жилых домов. |

Приложение 2

к постановлению администрации

от 1 июля   2014 года   №60

## « 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Объем долевого финансирования на переселение

граждан из аварийных домов, подлежащих сносу или реконструкции.

| Годы реализации Программы | Источники финансирования, руб. |
| --- | --- |
|  | средства Фонда | бюджет Орловской области | бюджет города Ливны | дополнительные средства |
| 2013-2017гг. | 66 624 128,09 | 40 263 670,57 | 17 196 350,94 | 5 700 268,00 |
| 2013г. | 19 602 309,61 | 13 587 773,37 | 5 412 837,02 | 5 700 268,00 |
| 2014г. | 20 600 510,83 | 17 933 434,02 | 7 224 132,75 | 0 |
| 2015г. | 12 530 379,90 | 6 462 546,93 | 3 232 225,17 | 0 |
| 2016г. | 13 890 927,75 | 2 279 916,25 | 1 327 156,00 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 июля |  | от 2014 года №60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Приложение 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Переселение граждан, проживающих |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на территории города Ливны, из аварийного |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жилищного фонда в 2013-2017 годах». |  |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Внебюджетные/ дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по город Ливны 2013-2017 годы, в т.ч.: | X | X | X | X | 305 | 282 | 4 851,90 | 107 | 79 | 28 | 4460,4 | 3354,8 | 1105,6 | 129 784 417,60 | 66 624 128,09 | 40 263 670,57 | 17 196 350,94 | 5 700 268,00 |
| Всего по город Ливны 2013-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 305 | 282 | 4 851,90 | 107 | 79 | 28 | 4460,4 | 3354,8 | 1105,6 | 129 784 417,60 | 66 624 128,09 | 40 263 670,57 | 17 196 350,94 | 5 700 268,00 |
| Всего по город Ливны 2013-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда: | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года, в т.ч.: | X | X | X | X | 119 | 103 | 1 752,60 | 42 | 25 | 17 | 1519,8 | 923,4 | 596,4 | 44 303 188,00 | 19 602 309,61 | 13 587 773,37 | 5 412 837,02 | 5 700 268,00 |
| Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 119 | 103 | 1 752,60 | 42 | 25 | 17 | 1519,8 | 923,4 | 596,4 | 44 303 188,00 | 19 602 309,61 | 13 587 773,37 | 5 412 837,02 | 5 700 268,00 |
| Итого по город Ливны: | X | X | X | X | 119 | 103 | 1 752,60 | 42 | 25 | 17 | 1519,8 | 923,4 | 596,4 | 44 303 188,00 | 19 602 309,61 | 13 587 773,37 | 5 412 837,02 | 5 700 268,00 |
| 1 | г Ливны ул Дзержинского д.96 | Заключение МВК № 1 | 20.12.2006 | 30.12.2014 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 147,4 | 4 | 2 | 2 | 147,4 | 86,4 | 61,0 | 4 247 134,00 | 1 901 158,34 | 1 317 829,84 | 524 971,82 | 503 174,00 |
| 2 | г Ливны ул К.Маркса д.110 | Заключение МВК № 8 | 20.12.2006 | 30.12.2014 | 29.12.2016 | 23 | 7 | 391,5 | 4 | 0 | 4 | 158,7 | 0,0 | 158,7 | 4 753 610,00 | 2 046 905,22 | 1 418 857,50 | 565 217,28 | 722 630,00 |
| 3 | г Ливны ул Ленина д.4а | Заключение МВК № 6 | 12.09.2011 | 30.12.2014 | 30.12.2015 | 5 | 5 | 74,6 | 2 | 0 | 2 | 74,6 | 0,0 | 74,6 | 2 130 298,00 | 962 187,33 | 666 961,37 | 265 691,30 | 235 458,00 |
| 4 | г Ливны ул Ленина д.6 | Заключение МВК № 6 | 19.09.2011 | 30.12.2014 | 30.12.2015 | 15 | 15 | 238,8 | 7 | 3 | 4 | 238,8 | 93,2 | 145,6 | 6 668 008,00 | 3 080 031,27 | 2 134 991,63 | 850 497,10 | 602 488,00 |
| 5 | г Ливны ул М.Горького д.25 | Заключение МВК № 27 | 13.11.2006 | 30.12.2014 | 31.12.2015 | 25 | 25 | 285,1 | 9 | 6 | 3 | 285,1 | 225,8 | 59,3 | 9 119 108,00 | 3 677 206,52 | 2 548 936,83 | 1 015 396,65 | 1 877 568,00 |
| 6 | г Ливны ул М.Горького д.27 | Заключение МВК № б/н | 21.11.2011 | 30.12.2014 | 30.12.2015 | 9 | 9 | 121,5 | 4 | 3 | 1 | 121,5 | 87,6 | 33,9 | 3 533 394,00 | 1 567 101,34 | 1 086 270,87 | 432 727,79 | 447 294,00 |
| 7 | г Ливны ул Мира д.190 | Заключение МВК № б/н | 19.12.2011 | 30.12.2014 | 31.12.2015 | 14 | 14 | 320,7 | 6 | 5 | 1 | 320,7 | 257,4 | 63,3 | 8 446 516,00 | 4 136 373,66 | 2 867 218,66 | 1 142 187,68 | 300 736,00 |
| 8 | г Ливны ул Свердлова д.1 | Заключение МВК № б/н | 29.11.2010 | 30.12.2014 | 30.12.2015 | 19 | 19 | 173 | 6 | 6 | 0 | 173,0 | 173,0 | 0,0 | 5 405 120,00 | 2 231 345,93 | 1 546 706,67 | 616 147,40 | 1 010 920,00 |
| Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда: | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: | X | X | X | X | 101 | 94 | 1 775,30 | 33 | 26 | 7 | 1616,6 | 1299,2 | 317,4 | 45 758 077,60 | 20 600 510,83 | 17 933 434,02 | 7 224 132,75 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 101 | 94 | 1 775,30 | 33 | 26 | 7 | 1616,6 | 1299,2 | 317,4 | 45 758 077,60 | 20 600 510,83 | 17 933 434,02 | 7 224 132,75 | 0,00 |
| Итого по город Ливны: | X | X | X | X | 101 | 94 | 1 775,30 | 33 | 26 | 7 | 1616,6 | 1299,2 | 317,4 | 45 758 077,60 | 20 600 510,83 | 17 933 434,02 | 7 224 132,75 | 0,00 |
| 1 | г Ливны ул Индустриальная д.1 | Заключение МВК № 17 | 10.12.2006 | 30.12.2015 | 29.12.2016 | 22 | 22 | 419 | 8 | 8 | 0 | 419,0 | 419 | 0,0 | 11 643 976,80 | 5 242 175,43 | 4 563 489,13 | 1 838 312,24 | 0,00 |
| 2 | г Ливны ул К.Маркса д.110 | Заключение МВК № 8 | 20.12.2006 | 30.12.2015 | 29.12.2016 | 23 | 16 | 391,5 | 5 | 3 | 2 | 232,8 | 135,9 | 96,9 | 6 742 652,40 | 3 035 575,16 | 2 642 569,76 | 1 064 507,48 | 0,00 |
| 3 | г Ливны ул Свердлова д.17 | Заключение МВК № 6 | 14.12.2006 | 30.12.2015 | 29.12.2016 | 10 | 10 | 184,5 | 4 | 2 | 2 | 184,5 | 95,3 | 89,2 | 5 504 063,20 | 2 477 956,23 | 2 157 143,82 | 868 963,15 | 0,00 |
| 4 | г Ливны ул Селищева д.36 | Заключение МВК № 14 | 10.12.2006 | 30.12.2015 | 29.12.2016 | 17 | 17 | 375,2 | 8 | 6 | 2 | 375,2 | 288,8 | 86,4 | 10 740 272,40 | 4 835 323,28 | 4 209 310,72 | 1 695 638,40 | 0,00 |
| 5 | г Ливны ул Селищева д.38 | Заключение МВК № 15 | 10.12.2006 | 30.12.2015 | 29.12.2016 | 29 | 29 | 405,1 | 8 | 7 | 1 | 405,1 | 360,2 | 44,9 | 11 127 112,80 | 5 009 480,73 | 4 360 920,59 | 1 756 711,48 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда: | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: | X | X | X | X | 61 | 61 | 723,3 | 19 | 16 | 3 | 723,3 | 599,6 | 123,7 | 22 225 152,00 | 12 530 379,90 | 6 462 546,93 | 3 232 225,17 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 61 | 61 | 723,3 | 19 | 16 | 3 | 723,3 | 599,6 | 123,7 | 22 225 152,00 | 12 530 379,90 | 6 462 546,93 | 3 232 225,17 | 0,00 |
| Итого по город Ливны: | X | X | X | X | 61 | 61 | 723,3 | 19 | 16 | 3 | 723,3 | 599,6 | 123,7 | 22 225 152,00 | 12 530 379,90 | 6 462 546,93 | 3 232 225,17 | 0,00 |
| 1 | г Ливны ул Дзержинского д.94 | Заключение МВК № 2 | 20.12.2006 | 30.12.2016 | 30.12.2017 | 30 | 30 | 304,1 | 10 | 9 | 1 | 304,1 | 270,4 | 33,7 | 10 124 612,00 | 5 708 182,99 | 2 943 996,97 | 1 472 432,03 | 0,00 |
| 2 | г Ливны ул Свердлова д.56 | Заключение МВК № 3 | 20.12.2006 | 30.12.2016 | 30.12.2017 | 31 | 31 | 419,2 | 9 | 7 | 2 | 419,2 | 329,2 | 90 | 12 100 540,00 | 6 822 196,91 | 3 518 549,96 | 1 759 793,14 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда: | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: | X | X | X | X | 24 | 24 | 600,7 | 13 | 12 | 1 | 600,7 | 532,6 | 68,1 | 17 498 000,00 | 13 890 927,75 | 2 279 916,25 | 1 327 156,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 24 | 24 | 600,7 | 13 | 12 | 1 | 600,7 | 532,6 | 68,1 | 17 498 000,00 | 13 890 927,75 | 2 279 916,25 | 1 327 156,00 | 0,00 |
| Итого по город Ливны: | X | X | X | X | 24 | 24 | 600,7 | 13 | 12 | 1 | 600,7 | 532,6 | 68,1 | 17 498 000,00 | 13 890 927,75 | 2 279 916,25 | 1 327 156,00 | 0,00 |
| 1 | г Ливны ул Индустриальная д.3 | Заключение МВК № б/н | 31.10.2011 | 01.09.2017 | 30.12.2017 | 17 | 17 | 414,3 | 8 | 7 | 1 | 414,3 | 346,2 | 68,1 | 11 458 744,57 | 9 096 771,39 | 1 492 880,57 | 869 092,61 | 0,00 |
| 2 | г Ливны ул Пушкина д.8 | Заключение МВК № б/н | 12.10.2011 | 01.09.2017 | 30.12.2017 | 7 | 7 | 186,4 | 5 | 5 | 0 | 186,4 | 186,4 | 0,0 | 6 039 255,43 | 4 794 156,36 | 787 035,68 | 458 063,39 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда: | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |