### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ЛИВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

## РЕШЕНИЕ

«26» декабря 2013 г. № 30/251-ГС                           Принято решением

Ливенского городского

Совета народных  депутатов

от 26 декабря 2013г. № 30/250-ГС

О внесении изменений в  решение Ливенского

городского Совета народных депутатов

от 9.12.2010 г. №42/270-ГС «О принятии

инвестиционной программы МУП «Водоканал»

«О развитии системы водоснабжения, водоотведения

и очистки сточных вод г. Ливны на 2011-2013 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях развития системы водоснабжения, водоотведения и объектов очистки сточных вод, обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения, улучшения качества предоставляемых услуг на территории г. Ливны, учитывая фактическое выполнение инвестиционной программы в 2013 году, Ливенский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1.  Внести  в решение Ливенского городского Совета народных депутатов от  9 декабря 2010 г. № 42/270-ГС «О принятии инвестиционной программы МУП «Водоканал» «О развитии системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Ливны на 2011-2013 годы» следующие изменения:

1) В названии решения и далее по тексту слова «О развитии системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Ливны на 2011-2013 годы» заменить словами  «О развитии системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Ливны на 2011-2014 годы».

2) Изложить  пункт 5 приложения 1 в новой редакции (приложение 1).

3) Изложить  в пункте 6 приложения 1   таблицу «3-й этап реализации-2013 год»   в новой редакции (приложение 2).

4) Дополнить пункт 6 приложения 1 таблицей «4-й этап реализации – 2014 год» (приложение 3).

5) Изложить приложение 2 в новой редакции (приложение 4).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ливенский вестник» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

Председатель Ливенского городского

Совета народных депутатов                                                                Е. Н. Конищева

Глава города                                                                                        Л. И. Фаустов

Приложение 1

к решению Ливенского

городского Совета народных депутатов

от 26.12.2013 г. №30/251-ГС

5. Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Ливны на 2011-2014 годы предусматривает следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование титульных объектов | Объем инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопровода по ул. Энергетиков (Ду 110 мм, п/эт) | 395,2 |
| 2 | Строительство водовода от ВНС №2 до ул. Сербаловская. | 240,5 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водовода от ВНС №4 «Воротынск» до НС «Ключевка-2» длиной 5,5 км, с модернизацией водозабора «Воротынск» модернизацией водозабора «Воротынск» . | 735,3 |
| 4 | Строительство водовода от ВНС №4 «Воротынск» до НС «Ключевка-2» длиной 2,7 км | 6350,7 |
| 5 | Приобретение машины для вакуумной очистки колодцев. | 1035,9 |
| 6 | Строительство сетей канализации и КНС в микрорайоне Заливенский, длиной 1,0 км. | 3819,22 |
| 7 | Строительство сетей канализации в микрорайоне Солнечный, длиной 1,7 км. | 3150,7 |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей канализации и КНС в микрорайоне Заливенский | 1746,0 |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей канализации в микрорайоне Солнечный. | 1301,9 |
| 10 | Приобретение гидродинамической машины высокого давления для очистки труб и прочистки трубопроводов | 2071,6 |
|  | Итого: | 20847,02 |

Приложение 2

к решению Ливенского

городского Совета народных депутатов

от 26.12.2013 г. №30/251-ГС

«3-й ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ - 2013 год»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм | Цели реализации мероприятия |  | Объем-ные показа-тели | Реализа-ция мероприятий, ед. изм. | Реали-зация меро-прия-тий, тыс. руб. | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвестиционный проект по повышению качества услуг, улучшению экологической ситуации и подключению строящихся (реконструируемых) объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство водовода от ВНС №4 «Воротынск» до НС «Ключевка-2» длиной 1,5 км. | % км | Повышенная степень износа, некачественный материал трубопровода и недостаточная пропускная способность водовода от ВНС №4 «Воротынск» (находящегося в резерве) до ВНС №3 «Ключевка» привела к необходимости разработки проектно-сметной документации на строительство нового водовода от ВНС №4 «Воротынск» до насосной станции 2-го подъема «Ключевка-2». Планируемое строительство позволит обеспечить стабильное бесперебойное водоснабжение г. Ливны в течение всего года, а также даст возможность подавать питьевую воду необходимого количества и качества непосредственно на станцию второго подъема «Ключевка-2», миновав дополнительную станцию перекачки ВНС №3 «Ключевка». | 1,5 |  | 1,5 | 3764,8 | Тариф на подк-люче-ние 310,0 Надбавка 3454,8 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч.: |  | - | - | - |  | - | - | 3764,8 |
| Собственные средства, из них: |  | - | - | - |  | - | - | 3764,8 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции |  | - | - | - |  | - | - | - |
| Амортизация |  | - | - | - |  | - | - | - |
| Прочие собственные источники |  | - | - | - |  | - | - | 3764,8 |
| Привлеченные средства |  | - | - | - |  | - | - | - |
| Заемные средства кредитных организаций |  | - | - | - |  | - | - | - |
| Бюджетные средства, из них: |  | - | - | - |  | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - | - | - |
| Бюджет субъекта Российской федерации |  | - | - | - |  | - | - | - |
| Бюджет муниципального образования |  | - | - | - |  | - | - | - |
| Средства внебюджетных фондов |  | - | - | - |  | - | - | - |
| Прочие средства |  | - | - | - |  | - | - | - |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство сетей канализации в микрорайоне Солнечный Ду 150 мм, длиной 1,7 км. | км | Централизованный отвод сточных вод от жилых домов частного сектора в городскую систему канализации, что позволит улучшить экологическую обстановку города, вследствие ликвидации сточных выгребных ям, которые большей частью не герметичны, а также позволит подключить к городской системе канализации дополнительно 87 абонентов. | 1,7 |  | 1,7 | 3150,7 | Тариф на подк-люче-ние 210,0 Надбавка 2940,7 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч.: |  | - | - | - |  | - | - | 3150,7 |
| Собственные средства, из них: |  | - | - | - |  | - | - | 3150,7 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции |  | - | - | - |  | - | - | - |
| Амортизация |  | - | - | - |  | - | - | - |
| Прочие собственные источники |  | - | - | - |  | - | - | 3150,7 |
| Привлеченные средства |  | - | - | - |  | - | - | - |
| Заемные средства кредитных организаций |  | - | - | - |  | - | - | - |
| Бюджетные средства, из них: |  | - | - | - |  | - | - | - |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - | - | - |
| Бюджет субъекта Российской федерации |  | - | - | - |  | - | - | - |
| Бюджет муниципального образования |  | - | - | - |  | - | - | - |
| Средства внебюджетных фондов |  | - | - | - |  | - | - | - |
| Прочие средства |  | - | - | - |  | - | - | - |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 6915,5 |  |

Приложение 3

к решению Ливенского

городского Совета народных депутатов

от 26.12.2013 г. №30/251-ГС

« 4-й ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ - 2014 год »

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Ед. изм. |  | Цели реализации мероприятия |  | Объемные показатели |  | Реалиизация мероприятий ед.изм. |  | Реализация мероприятии тыс. руб. |  |  | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвестиционный проект по повышению качества услуг, улучшению экологической ситуации и подключению строящихся (реконструируемых) объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство водовода от ВНС №4 «Воротынск» до НС «Ключевка-2» длиной 1,2 км. |  | % км |  | Повышенная степень износа, некачественный материал трубопровода и недостаточная пропускная способность водовода от ВНС №4 «Воротынск» (находящегося в резерве) до ВНС №3 «Ключевка» привела к необходимости разработки проектно-сметной документации на строительство нового водовода от ВНС №4 «Воротынск» до насосной станции 2-го подъема «Ключевка-2». Планируемое строительство позволит обеспечить стабильное бесперебойное водоснабжение г. Ливны в течение всего года, а также даст возможность подавать питьевую воду необходимого количества и качества непосредственно на станцию второго подъема «Ключевка-2», миновав дополнительную станцию перекачки ВНС №3 «Ключевка». |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  | 2585,9 |  | Тариф на подк-люче-ние 463,0 Надбавка 2122,9 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч.: |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 2585,9 |
| Собственные средства, из них: |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 2585,9 |
| Прибыль, направляемая на инвестиции |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| Амортизация |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| Прочие собственные источники |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 2585,9 |
| Привлеченные средства |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| Заемные средства кредитных организаций |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| Бюджетные средства, из них: |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| Федеральный бюджет |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| Бюджет субъекта Российской федерации |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| Бюджет муниципального образования |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| Средства внебюджетных фондов |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| Прочие средства |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство сетей канализации в микрорайоне Заливенский, длиной 1,0 км. | км |  | Централизованный отвод сточных вод от жилых домов частного сектора в городскую систему канализации, что позволит улучшить экологическую обстановку города, вследствие ликвидации сточных выгребных ям, которые большей частью не герметичны, а также позволит подключить к городской системе канализации дополнительно 178 абонентов. |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1919,22 |  |  | Тариф на Подклю чение 420,5 Надбавка 1498,72 |  |
| 2.2 | Строительство КНС в микрорайоне Заливенский, | шт |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1900,0 |  |  | Надбавка 1900,0 |  |
| Всего инвестиций за период, в т.ч.: |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 3819,22 |  |
| Собственные средства, из них: |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 3819,22 |  |
| Прибыль, направляемая на инвестиции |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
| Амортизация |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
| Прочие собственные источники |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
| Привлеченные средства |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
| Заемные средства кредитных организаций |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
| Бюджетные средства, из них: |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
| Федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
| Бюджет субъекта Российской федерации |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
| Бюджет муниципального образования |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
| Средства внебюджетных фондов |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
| Прочие средства |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6405,12 |  |

Приложение 4

к решению Ливенского

городского Совета народных депутатов

от 26.12.2013 г. №30/251-ГС               « Приложение 2

к решению Ливенского

городского Совета народных депутатов

от 09.12.2010 г. № 42/270-ГС»

Надбавки к тарифам для 3 группы потребителей (прочие потребители) услуг МУП «Водоканал» за 1 м3 (с НДС)

| Наименование услуг | Ед. измерения | Период действия тарифов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Водоснабжение | Руб./м3 | 11,19 | 8,63 | 8,63 | 8,63 |
| Водоотведение | Руб./м3 | 10,20 | 9,71 | 9,88 | 9,88 |