РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ             «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ                                  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛИВНЫ В 2017 ГОДУ»

П Р О Т О К О Л   №  5

Выездного заседания  общественной комиссии по  обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году

07 сентября 2017 года                                                                                  г. Ливны

10-00 часа

### ПОВЕСТКА  ДНЯ

1. Контроль за выполнением работ подрядной организации ГУП ОО «Дорожная служба»  по ремонту дворовых территорий расположенных по адресам ул. Октябрьская, д.1,3,7,7а, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году»

Присутствовали члены комиссии:

| Конищева Елена Николаевна | - заместитель председателя комиссии, председатель Ливенского городского Совета народных депутатов; |
| --- | --- |
| Козлов Андрей Михайлович | -секретарь комиссии, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города; |
| Ефанов Николай Семенович | - менеджер управления ЖКХ администрации города |
| Барыбин Сергей Анатольевич | - представитель заказчика, начальник управления ЖКХ администрации города |
| Зубков Сергей Михайлович | -представитель подрядчика, заместитель начальника отдела ГУП ОО « Дорожная служба» |

Ход заседания

- Общественная комиссия провела визуальный осмотр качества выполненных работ по  установке бордюрного камня и исправления профиля покрытия щебня.

Выступили:

Е. Н. Конищева  – заместитель  председателя общественной комиссии;

А.М. Козлов – секретарь общественной комиссии.

С.А. Барыбин – начальник управления ЖКХ администрации города.

В ходе проверки  были выявлены следующие дефекты:

- создание уклона по покрытию проездов;

- не качественное выполнение стыков бордюрного камня и подстилающего бетонного слоя;

-

Решили:

- Обязать ГУП « Дорожная Служба» устранить дефекты до 11 сентября 2017 года.

- Рекомендовать управляющей компании  ОАО « Жилсервис» выполнить работы по  опиловке деревьев по ул. Октябрьской, д.1; произвести замену бельевых стояк, перенос баскетбольного щита (Октябрьская, д.7); выполнить ремонт отмостки ( Октябрьская, д.3).

Секретарь комиссии                                                                                А.М. Козлов

# Text boxes

«УТВЕРЖДАЮ»

председатель Ливенского городского Совета народных депутатов, заместитель председателя общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году»

________________ Е.Н. Конищева

« 07 »  сентября  2017 года