# ПРОЕКТ

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________________2022 год                                                                  №_________

г. Ливны

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в

городе Ливны Орловской области»

Во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", в целях  обеспечения  экономии топливных  и  энергетических  ресурсов,  снижения  издержек  на  содержание объектов  жилищно-коммунального  комплекса  города  Ливны  на основе  внедрения новых энергосберегающих  технологий  и  оборудования,   администрация   города  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области " (приложение).

2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.

Глава города                       	        		                             С.А. Трубицин

- Приложение

к постановлению

Администрации города Ливны

от                       2022 г. N

Паспорт муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области»

| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области» |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| Соисполнители программы | # Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города; Управление общего образования администрации города; МУП «Водоканал»; МУП «Ливенские тепловые сети». |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение экономии топливных и энергетических ресурсов, снижение издержек на содержание объектов жилищно-коммунального комплекса города Ливны на основе внедрения новых энергосберегающих технологий и оборудования. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение энергетической эффективности путем выполнения мероприятий по энергосбережению в системе коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение энергетической эффективности путем выполнения мероприятий в социальной сфере. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Один этап, 2022 - 2027 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы «Энергобережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области» 17158,5 тыс. рублей, из них внебюджетные средства 13493,8 тыс. рублей, бюджет города Ливны 3664,7 тыс.рублей, в том числе: объем финансирования на 2022год- 958,8 тыс.рублей, из них внебюджетные средства 297,8 тыс.рублей, бюджет города Ливны 661,0 тыс.рублей; объем финансирования на 2023год- 3002,7тыс.рублей, из них внебюджетные средства 2324,6 тыс.рублей, бюджет города Ливны 678,1 тыс.рублей; объем финансирования на 2024год- 2844,2 тыс.рублей, из них внебюджетные средства 2379,0 тыс.рублей, бюджет города Ливны 465,2 тыс.рублей; объем финансирования на 2025год- 3380,9 тыс.рублей, из них внебюджетные средства 2787,9 тыс.рублей, бюджет города Ливны 593,0 тыс.рублей; объем финансирования на 2026год- 3635,5 тыс.рублей, из них внебюджетные средства 2875,5 тыс.рублей, бюджет города Ливны 760,0 тыс.рублей; объем финансирования на 2027год- 3336,4тыс.рублей, из них внебюджетные средства 2829,0 тыс.рублей, бюджет города Ливны 507,4 тыс.рублей. Объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Ливны подлежит ежегодному уточнению исходя из возможности финансирования на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация программы обеспечит достижение следующих результатов: - сокращение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/куб. м), на территории города Ливны; - сокращение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (процентов) на территории города Ливны; - сокращение удельного расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (кВт·ч/м 2) на территории города Ливны; - сокращение доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов) на территории города Ливны; - сокращение удельного расхода тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (Гкал/м 2) на территории города Ливны; - увеличение единиц договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Ливны. |

## 1. Приоритеты деятельности в сфере реализации

## муниципальной программы

Реализация  настоящей Программы определена  исходя из Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приоритетной необходимости дальнейшего развития наметившихся положительных тенденций и сосредоточения интеллектуальных, финансовых и иных ресурсов города Ливны на решение ключевых задач в области энергоресурсосбережения.

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.

Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с электроснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита. Результаты выборочных обследований, научные исследования и опыт практического применения современных приборов учета показывают необоснованное завышение платежей энергоснабжающими организациями практически по всем видам энергоресурсов.

Отсутствие прибора учета не стимулирует применение рациональных методов расходования топливно-энергетических ресурсов. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным технологиям и материалам, позволяющим исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе эксплуатации.

Использование оборудования с высоким уровнем энергопотребления и низким уровнем энергоэффективности.

Все это значительно увеличивает долю расходов из бюджета на содержание муниципальных учреждений.

Систематическое недофинансирование комплекса работ по энергосбережению с течением длительного времени значительно усугубляет ситуацию.

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе города Ливны является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), при непрерывном росте тарифов на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии, позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально- экономического развития муниципального образования города Ливны.

## 2. Характеристика текущего состояния,

## основные показатели и основные проблемы соответствующей

## сферы социально-экономического города

Жилищно-коммунальный комплекс города Ливны состоит из 345 многоквартирных жилых домов, 337,00 км электрических сетей, 470,00 км газораспределительных сетей, 191,00   км водопроводных сетей, 642 водозабора, 95,30 км канализационных сетей, 46,10 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 10 котельных, отапливающих жилой фонд и объекты социальной сферы.

Объемы потребления энергоресурсов и финансовых средств, затрачиваемых на их оплату, ставят вопрос о необходимости поиска путей их экономии.

В связи с трудным финансовым положением организаций, сложной ситуацией в бюджетной сфере города с каждым годом работа в данном направлении становится все более актуальнее.

Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования - сфера, где проблемы связаны с многолетним недофинансированием капитального ремонта, реконструкций жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. За прошедшее десятилетие существенно увеличился износ коммунальных объектов, что привело к снижению надежности, экологической безопасности эксплуатации инженерных систем, повышению текущих расходов на их содержание.

В бюджетной сфере, в связи со сложившейся финансовой ситуацией, проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижения расходов бюджета на потребление ТЭР становится еще актуальнее.

В рамках исполнения  Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" была реализована муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области на 2017-2019 годы».

В результате  реализации данной программы  заменены  лампы  накаливания на энергосберегающие в количестве 2593 штук, заменены  оконные  блоки  в количестве 873 штук, в образовательных учреждениях, также модернизирована система отопления и водоснабжения,  путем замены чугунных радиаторов отопления на биметаллические в количестве 2730 штук и замены старых смесителей на новые автоматические смесители в количестве 10 штук и другое.

В состав комплекса водоотведения  муниципального образования входит 191,00   км  водопроводных сетей, 642  водозабора, 95,30 км канализационных сетей. Износ трубопроводов и  оборудования  составляет около 65%. Потенциал  комплекса водоотведения  города Ливны требует модернизации и обновления. Своевременная замена насосного оборудования и модернизация ветхих сетей позволит значительно снизить потери электроэнергии и воды.

Состояние теплового хозяйства  муниципального образования оценивается как удовлетворительное.

В то же время на большинстве котельных установлены котлы устаревших модификаций с низким КПД. На обслуживании предприятия жилищно-коммунального хозяйства находится 46,10 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 10 котельных, отапливающих жилой фонд и объекты социальной сферы. Износ трубопроводов и  оборудования  составляет около 50%. Потенциал  комплекса теплового хозяйства  города Ливны требует модернизации и обновления.

Своевременная замена ветхих тепловых сетей и их изоляция с применением современных теплоизоляционных материалов позволит значительно снизить потери тепла и теплоносителя.

Проблемы,  предопределяющие низкую энергоэффективность социально-экономического развития города Ливны, заключаются в следующем:

- энергоемкая структура экономики, отставание производственного и инфраструктурного потенциала от мирового научно-технического уровня;

- высокий износ основных фондов, особенно в коммунальной инфраструктуре, электроэнергетике;

- низкие теплотехнические характеристики зданий;

- высокие потери топлива и энергии на всех стадиях добычи(производства), транспортировки (передачи) и потреблении;

- низкий уровень оснащенности процессов производства и потребления топлива и энергии средствами учета и автоматического регулирования энергоносителей.

## 3. Цель и задачи муниципальной программы

Цель  муниципальной программы: обеспечение экономии топливных и энергетических ресурсов, снижение издержек на содержание объектов жилищно-коммунального комплекса города Ливны  на основе внедрения новых энергосберегающих технологий и оборудования.

Достижение цели муниципальной программы ориентировано на решение следующих задач:

-  повышение энергетической эффективности путем выполнения мероприятий по энергосбережению в системе  коммунальной инфраструктуры;

- повышение энергетической эффективности путем выполнения мероприятий  в социальной сфере.

## 4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Энергосберегающие мероприятия разработаны в соответствии с постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 11  февраля 2021 года №161 « Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности о признании утративших силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации»,  приказом Министерства экономического развитии РФ от 17февраля 2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных и  муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», МДС 13-7-2000 «Рекомендации по первоочередным малозатратным мероприятиям, обеспечивающим энергоресурсосбережение в ЖКХ города», утвержденных приказом Госстроя РФ от 17 января 2000 г.№5, постановлением администрации города Ливны от 17 июня 2021 года №59 « Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ливны Орловской области».

Реализация муниципальной программы рассчитана на 6  лет в один этап в связи с осуществлением комплекса взаимосвязанных мероприятий.

В рамках  задачи  по  повышению  энергетической эффективности путем выполнения мероприятий по энергосбережению в системе коммунальной инфраструктуры планируется выполнить мероприятия  в системе водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения.

В рамках задачи  по  повышению энергетической эффективности путем выполнения мероприятий  в социальной сфере планируется выполнить мероприятия  по модернизации систем отопления, замене светильников, установке датчиков движения и присутствия, установке водосберегающей санитарно-технической арматуры в образовательных учреждениях,  энергетической паспортизации учреждений.

Обоснование  совокупности взаимосвязанных мероприятий направлено на достижение поставленных целей.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области».

## 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в 2022-2027 годах.

Объем финансирования  муниципальной программы  «Энергобережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области»  на 2022-2027 годы    17158,5 тыс. рублей, из них внебюджетные средства 13493,8 тыс. рублей, бюджет города Ливны 3664,7 тыс.рублей, в том числе:

объем финансирования на 2022год- 958,8 тыс.рублей,  из них внебюджетные средства 297,8 тыс.рублей, бюджет города Ливны 661,0 тыс.рублей;

объем финансирования на 2023год- 3002,7тыс.рублей,  из них внебюджетные средства 2324,6 тыс.рублей, бюджет города Ливны 678,1 тыс.рублей;

объем финансирования на 2024год- 2844,2 тыс.рублей,  из них внебюджетные средства 2379,0  тыс.рублей, бюджет города Ливны 465,2 тыс.рублей;

объем финансирования на 2025год- 3380,9 тыс.рублей,  из них внебюджетные средства 2787,9 тыс.рублей, бюджет города Ливны 593,0 тыс.рублей;

объем финансирования на 2026год- 3635,5 тыс.рублей,  из них внебюджетные средства 2875,5 тыс.рублей, бюджет города Ливны 760,0 тыс.рублей;

объем финансирования на 2027год- 3336,4тыс.рублей,  из них внебюджетные средства  2829,0  тыс.рублей, бюджет города Ливны 507,4 тыс.рублей.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Ливны подлежит ежегодному уточнению исходя из возможности финансирования на очередной финансовый год и плановый период.

## 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы

## и описание мер по управлению рисками с целью минимизации

## их влияния на достижение целей муниципальной программы

## Перечень целевых показателей (индикаторов)

## результативности муниципальной программы

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов:

экономические риски, связанные с кризисными явлениями в социально-экономическом развитии города Ливны

финансовые риски, связанные с недостатком средств для реализации мероприятий Программы.

Управление рисками Программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством. С целью минимизации рисков будет использован мониторинг показателей социально-экономического развития города Ливны.

Риск неэффективных расходов бюджетных средств может быть предупрежден путем повышения концентрации средств на важнейших приоритетных направлениях экономики, оптимизации мероприятий Программы.

Для оценки хода и результативности решения поставленных задач, определения их влияния на социально-экономическое развитие города Ливны  предусмотрены целевые показатели  (индикаторы)  реализации мероприятий.

Оценка эффективности мероприятий по  повышению энергетической эффективности  в системах коммунальной инфраструктуры муниципального образования оценивается обязательным целевым показателем (индикатором), характеризующим использование энергетических ресурсов в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры; дополнительным  целевым показателем (индикатором), характеризующим уровень использования источников электрической энергии в системе водоотведения муниципального образования:

-  доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (процентов);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/куб. м).

Оценка эффективности мероприятий  по  повышению энергетической эффективности в социальной сфере муниципального образования оценивается обязательными целевыми показателями (индикаторами), характеризующим потребление энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления; дополнительными  целевыми показателями (индикаторами), характеризующим уровень использования источников электрической энергии в системе водоотведения муниципального образования, уровень осуществления действий органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории  города  Ливны.

- удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (кВт·ч/м 2) ;

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов);

- удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (Гкал/м 2);

- количество договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории  города  Ливны.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно по результатам  целевых  показателей (индикаторов) реализации мероприятий.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

- Приложение 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение и

повышение энергетической эффективности

в городе Ливны  Орловской области»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в городе Ливны Орловской области»

| п/п | Цели, задачи муниципальной программы | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: обеспечение экономии топливных и энергетических ресурсов, снижение издержек на содержание объектов жилищно-коммунального комплекса города Ливны на основе внедрения новых энергосберегающих технологий и оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: повышение энергетической эффективности путем выполнения мероприятий по энергосбережению в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1 « Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1: Замена насосного оборудования на объектах МУП «Водоканал» | Показатель (индикатор): удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт·ч/куб. м | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,25 |  | 0,24 | 0,23 | 0,22 |
|  | Мероприятие 1.2: Замена ветхих сетей системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» | Показатель (индикатор): доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (процентов) на территории города Ливны | % | 19 | 19 | 18,7 | 18,4 |  | 18,12 | 17,84 | 17,84 |
|  | Мероприятие 1.3: Замена ветхой теплоизоляции на трубопроводах системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2: повышение энергетической эффективности путем выполнения мероприятий в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 2 «Повышение энергетической эффективности в социальной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1: Замена люминесцентных светильников и ламп на светодиодные в образовательных учреждениях | Показатель (индикатор): удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | кВт·ч/м 2) | 17,99 | 17,10 | 16,21 | 15,32 | 14,43 |  | 13,54 | 12,65 |
|  | Мероприятие 2.2: Установка датчиков движения и присутствия в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.3: Установка водосберегающей санитарно -технической арматуры в образовательных учреждениях | Показатель (индикатор): доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 |  | 5 | 4 |
|  | Мероприятие 2.4: Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами в образовательных учреждениях | Показатель (индикатор): удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | Гкал/м2 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,17 |  | 0,16 | 0,15 |
|  | Мероприятие 2.5: Утепление труб отопления в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.6: Оснащение отопительных приборов индивидуальными терморегуляторами в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.7: Промывка системы отопления при подготовке к отопительному сезону в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.8 Замена оконных блоков в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.9 Регулировка прилегания створок окон ПВХ перед началом отопительного сезона в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.10 Заключение договоров (контрактов), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов | Показатель (индикатор): Количество договоров (контрактов) направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Ливны | единиц | 8 | 8 | 16 | 1 | 8 |  | 16 | 16 |

- Приложение 2

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение и

повышение энергетической эффективности

в городе Ливны  Орловской области»

## ПЕРЕЧЕНЬ

## ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| - 1 | Основное мероприятие 1: « Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Замена насосного оборудования на объектах МУП «Водоканал» | МУП «Водоканал» | 2022 | 2027 |  | сокращение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/куб. м) |
|  | Мероприятие 1.2 Замена ветхих сетей системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» | МУП «Ливенские тепловые сети» | 2023 | 2027 |  | сокращение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (процентов) на территории города Ливны |
|  | Мероприятие 1.3 Замена ветхой теплоизоляции на трубопроводах системы теплоснабжения | МУП «Ливенские тепловые сети» | 2023 | 2027 |  | сокращение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (процентов) на территории города Ливны |
| - 2 | Основное мероприятие 2: "Мероприятия в системе электроснабжения" |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Замена люминесцентных светильников и ламп на светодиодные в образовательных учреждениях | Управление общего образования администрации города | 2022 | 2027 | сокращение удельного расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (кВт·ч/м2) . |  |
|  | Мероприятие 2.2 Установка датчиков движения и присутствия в образовательных учреждениях | Управление общего образования администрации города | 2023 | 2027 | сокращение удельного расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (кВт·ч/м2) |  |
|  | Мероприятие 2.3 Установка водосберегающей санитарно -технической арматуры в образовательных учреждениях | Управление общего образования администрации города | 2023 | 2027 | сокращение доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов) |  |
|  | Мероприятие 2.4 Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами в образовательных учреждениях | Управление общего образования администрации города | 2023 | 2027 | сокращение удельного расхода тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (Гкал/м2) |  |
|  | Мероприятие 2.5 Утепление труб отопления в образовательных учреждениях | Управление общего образования администрации города | 2023 | 2027 | сокращение удельного расхода тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (Гкал/м 2) |  |
|  | Мероприятие 2.6 Оснащение отопительных приборов индивидуальными терморегуляторами в образовательных учреждениях | Управление общего образования администрации города | 2023 | 2027 | сокращение удельного расхода тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (Гкал/м 2) |  |
|  | Мероприятие 2.7 Промывка системы отопления при подготовке к отопительному сезону в образовательных учреждениях | Управление общего образования администрации города | 2023 | 2027 | сокращение удельного расхода тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (Гкал/м 2) |  |
|  | Мероприятие 2.8 Замена оконных блоков в образовательных учреждениях | Управление общего образования администрации города | 2022 | 2027 | сокращение удельного расхода тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (Гкал/м 2) |  |
|  | Мероприятие 2.9 Регулировка прилегания створок окон ПВХ перед началом отопительного сезона в образовательных учреждениях | Управление общего образования администрации города | 2023 | 2027 | сокращение удельного расхода тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (Гкал/м 2) |  |
|  | Мероприятие 2.10 Заключение договоров (конрактов), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Ливны | Управление общего образования администрации города | 2022 | 2026 | увеличение единиц договоров (конрактов), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Ливны |  |

- Приложение 3

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение и

повышение энергетической эффективности

в городе Ливны  Орловской области»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы, мероприятий, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | первый год реализации 2022 | второй год реализации 2023 |  | третий год реализации 2024 | четвертый год реализации 2025 | пятый год реализации 2026 | завершаю-щий год реализации 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ливны Орловской области» | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города; Управление общего образования администрации города; МУП «Водоканал»; МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 17158,5 | 958,8 | 3002,7 |  | 2844,2 | 3380,9 | 3635,5 | 3336,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие муниципальной программы 1 Не бюджет | Основное мероприятие 1 : « Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» | МУП «Водоканал»; МУП «Ливенские тепловые сети» | 13493,8 | 297,8 | 2324,6 |  | 2379 | 2787,9 | 2875,5 | 2829 |
| Мероприятие 1.1 | Замена насосного оборудования на объектах МУП «Водоканал» | МУП «Водоканал» | 1993,8 | 297,8 | 324,6 |  | 229,0 | 487,9 | 425,5 | 229,0 |
| Мероприятие 1.2 | Замена ветхих сетей системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» | МУП «Ливенские тепловые сети» | 8500 |  | 1500 |  | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
| Мероприятие 1.3 | Замена ветхой теплоизоляции на трубопроводах системы теплоснабжения | МУП «Ливенские тепловые сети» | 3000 |  | 500 |  | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Основное мероприятие муниципальной программы 2 | Основное мероприятие 2: «Повышение энергетической эффективности в социальной сфере» | Управление общего образования администрации города | 3664,7 | 661,0 | 678,1 |  | 465,2 | 593,0 | 760,0 | 507,4 |
| Мероприятие 2.1 | Замена люминесцентных светильников и ламп на светодиодные в образовательных учреждениях | Управление общего образования администрации города | 310,0 | 30,0 | 52,0 |  | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 |
| Мероприятие 2.2 | Установка датчиков движения и присутствия в образовательных учреждениях | Управление общего образования администрации города | 202,8 |  | 37,5 |  | 39,0 | 40,5 | 42,0 | 43,8 |
| Мероприятие 2.3 | Установка водосберегающей санитарно -технической арматуры в образовательных учреждениях | Управление общего образования администрации города | 62,1 |  | 11,5 |  | 11,9 | 12,4 | 12,9 | 13,4 |
| Мероприятие 2.4 | Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами в образовательных учреждениях | Управление общего образования администрации города | 270,4 |  | 49,9 |  | 51,9 | 54,0 | 56,2 | 58,4 |
| Мероприятие 2.5 | Утепление труб отопления в образовательных учреждениях | Управление общего образования администрации города | 225,0 |  | 35,0 |  | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 |
| Мероприятие 2.6 | Оснащение отопительных приборов индивидуальными терморегуляторами в образовательных учреждениях | Управление общего образования администрации города | 288,4 |  | 53,2 |  | 55,4 | 57,6 | 59,9 | 62,3 |
| Мероприятие 2.7 | Промывка системы отопления при подготовке к отопительному сезону в образовательных учреждениях | Управление общего образования администрации города | 225,0 |  | 35,0 |  | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 |
| Мероприятие 2.8 | Замена оконных блоков в образовательных учреждениях | Управление общего образования администрации города | 1345,0 | 595,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Мероприятие 2.9 | Регулировка прилегания створок окон ПВХ перед началом отопительного сезона в образовательных учреждениях | Управление общего образования администрации города | 42,5 |  | 7,5 | 8,0 |  | 8,5 | 9,0 | 9,5 |
| Мероприятие 2.10 | Заключение договоров (контрактов), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Ливны | Управление общего образования администрации города | 693,5 | 36,0 | 246,5 | 15,0 |  | 124,0 | 272,0 |  |