Информация о результатах проверки эффективности и результативности использования средств бюджета города, направленных на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны, из аварийного жилищного фонда»

| Объекты проверки | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны - ответственный исполнитель программы Управление муниципального имущества администрации города Ливны - соисполнитель программы |
| --- | --- |
| Наименование контрольного мероприятия | Проверка эффективности и результативности использования средств бюджета города, направленных на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны, из аварийного жилищного фонда» на 2019-2023 годы |
| Сроки проведения проверки | с 23.09.2024 по 16.10.2024 акт от 21.10.2024 |
| Предмет проверки (Вопросы проверки) | Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны, из аварийного жилищного фонда» на 2019-2023 годы |
| Результаты проверки | Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Ливны, из аварийного жилищного фонда» на 2019-2023 годы утверждена постановлением администрации города Ливны от 08.05.2019 № 320. Основной целью реализации программы является обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов. Общий объем средств, направленных на выполнение программных мероприятий за весь период реализации, составил 29 466,8 тыс. рублей, из которых 20 756,9 тыс. рублей израсходовано на приобретение в муниципальную собственность девяти жилых помещений (квартир) с их последующей передачей гражданам по договорам социального найма, 8 709,9 тыс. рублей – на предоставление собственникам жилых помещений выплаты возмещения в соответствии с заключенными соглашениями об изъятии (выкупе) жилых помещений. Общее количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, – 29 человек. Расселенная площадь аварийного жилищного фонда составила 495,9 м2. Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены в 2019 на 98,2 %, в 2021 и 2023 годах – в полном объеме. В результате проверки установлены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Установлены иные нарушения. По результатам проверки в адрес начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и начальника управления муниципального имущества администрации города Ливны направлены Представления. Копия акта направлена главе города, председателю Ливенского городского Совета народных депутатов. |